BRAINSTORMING

Azure-Datenplattform – automatisierte Datenverarbeitung mit Pipelines · Anwendungsfall Bee Haven

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Dokument | BS-ITS-002 · Brainstorming |
| Projekt | Azure-Datenplattform – automatisierte Datenverarbeitung mit Pipelines |
| Anwendungsfall | Sensordaten von Bienenstöcken (Bee Haven, Standorte Schwartau und Würzburg, 2017–2019) |
| Projektträger | WBS Coding School – Data Science & AI, Kapitel 9 Cloud Computing Azure (DP-900) |
| Rolle | Projektleitung (Data Specialist in Personalunion: Analyse, Engineering, Konzept) |
| Zeitraum | 23.09.2026 bis Kursende (voraussichtlich Mitte Oktober 2026) |
| Version | 1.9 · Stand 05.10.2026 · Status: freigegeben 05.10.2026 (Projektleitung) (Änderung zu 1.8: Herkunft als Rolle, neue Spalte „To-do (wer)“, Abgleich aller Ideen und Fragen zum Projektabschluss – nichts mehr „offen“, I82, Kap. 8 Folgeprojekte) |
| KI-Unterstützung | Entwurf mit KI-Unterstützung erstellt, geprüft und verantwortet von der Projektleitung (RL-RC-004 Abschnitt 0) |
| Folgedokumente | PP-ITS-002 Projektplan · PH-ITS-002 Pflichtenheft · AN-ITS-001 Anleitung Azure-Datenplattform (Gesamt-Anleitung Phase 1–3; AN-ITS-002 seit 30.09.2026 darin aufgegangen) |

# 1. Zweck des Dokuments

Das Brainstorming hält fest, welches Problem das Projekt löst, welche Fragen dafür beantwortet werden müssen und welche Ideen im Projektverlauf entstanden sind – in zeitlicher Reihenfolge. Es ist die Grundlage für den Projektplan (Meilensteine M1–M5) und das Pflichtenheft (Ergebnisse).

# 2. Ausgangslage

Ein Betrieb erhält regelmäßig Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Sensoren, Buchhaltung, Kassensysteme) als Einzeldateien. Diese werden bisher von Hand gesammelt, geprüft und ausgewertet – aufwendig, fehleranfällig und kaum nachvollziehbar. Benötigt wird eine Datenplattform in der Cloud, auf der neue Daten automatisch übernommen, unverändert archiviert, bereinigt und analysebereit abgelegt werden.

Die Plattform wird in Microsoft Azure aufgebaut und an einem realen Datensatz erprobt: Anwendungsfall Bee Haven – ein Kollektiv von Imkereien hat mit Sensoren an Bienenstöcken Flugbewegungen am Flugloch, Temperatur und Luftfeuchte im Stock sowie das Stockgewicht aufgezeichnet (4 CSV-Dateien). Plattform und Pipelines sind so angelegt, dass ein anderer Anwendungsfall (z. B. Finanzdaten) ohne Umbau angeschlossen werden kann.

# 3. W-Fragen

| Frage | Antwort |
| --- | --- |
| Wer ist beteiligt? | Auftraggeber: Geschäftsführung. Umsetzung: Projektleitung (Data Specialist). Nutzende: Fachbereiche, die Daten auswerten; im Anwendungsfall Imkereien (Stockzustand) und Forschung (Bienenverhalten). |
| Was soll entstehen? | Eine Datenplattform in Azure mit automatisierten Pipelines Rohdaten → Bronze → Silver → Gold; im Anwendungsfall bereinigte, mit Wetterdaten angereicherte Sensordaten und Auswertungen zum Flugverhalten und zur Honigproduktion. |
| Warum? | Einzeldateien lassen sich weder regelmäßig noch verlässlich auswerten. Mit Pipelines werden neue Lieferungen automatisch geprüft, archiviert und analysebereit abgelegt – nachvollziehbar und wiederholbar. |
| Wann? | 23.09.2026 bis Kursende; tägliche Verarbeitung neuer Daten (00:00 UTC) als Zielbild. |
| Wo? | Microsoft Azure, Region Germany West Central (Deutschland West-Mitte); lokale Entwicklung in VS Code mit identischer Ordnerstruktur. |
| Wie? | Medallion-Architektur mit Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Data Factory (Steuerung) und Notebooks (Bereinigung, Anreicherung, Analyse); externe Daten über Schnittstellen (im Anwendungsfall Wetter über die Bright-Sky-API des Deutschen Wetterdienstes). |
| Womit / zu welchen Kosten? | Azure-Guthaben ca. 170 € (bis 18.10.2026); kostenintensive Dienste (Synapse, Spark-Pool) erst nach Kostenschätzung und Freigabe. |

# 4. Leitfragen

Plattform einrichten

Welche Azure-Dienste brauchen wir für Speicherung, Steuerung und Verarbeitung – und warum genau diese?

In welcher Region liegen die Daten, und wie benennen und kennzeichnen wir Ressourcen einheitlich?

Wer oder was darf worauf zugreifen (minimale Rechte, keine Schlüssel im Code)?

Daten ablegen und bewegen

Wie gelangen neue Rohdaten automatisch und vollständig in den Data Lake?

Wie bleibt jede Lieferung unverändert und nachvollziehbar erhalten (Archiv mit Zeitstempel)?

Wie verarbeiten wir beliebig viele Dateien, Quellen und Standorte, ohne die Pipeline anzupassen?

Daten bereinigen und anreichern

Welche Bereinigungsschritte sind nötig (Datentypen, Zeitzone/UTC, Duplikate, fehlende Werte, Ausreißer), und wie begründen wir jeden Schritt?

Löschen oder markieren wir fehlerhafte Werte?

Welche externen Daten ergänzen die eigenen Daten sinnvoll, und woher bekommen wir sie verlässlich?

Betrieb, Sicherheit, Kosten

Wie läuft die Verarbeitung täglich ohne Eingriff, und wie erkennen wir Fehler?

Was kostet jeder Schritt, und wie bleiben wir im Budget?

Wie dokumentieren wir die Einrichtung so, dass Mitarbeitende sie Schritt für Schritt nachvollziehen können?

Was passiert mit Umgebung und Daten nach Projektende?

Anwendungsfall Bee Haven

Welche Daten liefern die Sensoren, in welchem Takt, über welchen Zeitraum und in welcher Zeitzone?

Wie beeinflussen Temperatur, Luftfeuchte, Sonne, Regen und Wind die Flugaktivität?

Wie entwickelt sich das Stockgewicht, und was sagt es über die Honigproduktion?

Woran erkennen wir früh, dass ein Volk in Gefahr ist?

Welche Kennzahlen braucht eine Imkerei am Montagmorgen, um zu wissen, ob mit ihren Völkern alles in Ordnung ist?

Versteht ein Mensch ohne Technikkenntnisse jede Grafik in fünf Sekunden?

# 5. Ideen (chronologisch)

Herkunft (Rolle): Geschäftsführung · Projektleitung · Projektteam · Projektteam_Befund (Ergebnis einer Prüfung oder eines Tests, mit Verweis) · Projektträger (Kurs-Vorgabe, mit Kapitel).

To-do (wer): Projektleitung (Mensch, gibt frei – bei allen Dokumenten, Anleitungen und Entscheidungen) · Projektteam · KI (nur technische Zuarbeit, z. B. Bildbearbeitung, Generatoren) · „–“ = nichts mehr zu tun.

Stand (Abgleich zum Projektabschluss, am Ende nichts „offen“): umgesetzt · bis Projektabschluss (mit Zieldokument) · Folgeprojekt FP-x (Kap. 8, ausgearbeitet im Projektplan Kap. 8) · wird nicht umgesetzt (mit Grund).

| ## 23.–24.09.2026 – Einrichtung Azure (Meilenstein M1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I1 | Schritt-für-Schritt-Anleitung für Einsteiger: englischer Begriff mit deutscher Übersetzung, Begründung, Warnhinweise, Prüfen-Zeile, Screenshots | Projektleitung | Projektleitung | umgesetzt (AN-ITS-001 v2.7); Freigabe durch Projektleitung |
| I2 | Screenshots automatisch zuschneiden, markieren und schwärzen (Texterkennung (OCR)) | Projektteam | – | umgesetzt (Bildgenerator; Ausbau Übersicht + Zoom in AN v2.6) |
| I3 | Namenskonvention und Tags nach Microsoft Cloud Adoption Framework (rg-beehaven-dev-gwc; Tags projekt, umgebung, verantwortlich, zweck) | Projektteam | – | umgesetzt |
| I4 | Region Germany West Central – Datenhaltung in Deutschland | Projektleitung | – | umgesetzt |
| I5 | Zwei Speicherkonten: Quelle als Blob Storage (mabeehavenraw), Ziel als Data Lake Gen2 (mabeehavenlakehouse) | Projektträger (Kurs) | – | umgesetzt |
| I6 | Zugriff der Data Factory über Managed Identity (verwaltete Identität) mit minimalen Rechten statt Kontoschlüssel – Muster für spätere Agentenrechte | Projektteam | – | umgesetzt |
| I7 | Dynamische Pipelines (Get Metadata + ForEach); Ordner je Sensor per @split – offen für weitere Standorte | Projektträger (Kurs) / Projektteam | – | umgesetzt |
| I8 | Archiv mit Zeitstempel in UTC (…_raw__JJJJ-MM-TT_HHmmss_UTC.csv) statt Überschreiben | Projektträger (Kurs) / Projektteam | – | umgesetzt |

| ## 25.09.2026 – Datenverständnis und Bereinigung (M2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I9 | Erst Datenprofil, dann Bereinigung (Vorgehen nach CRISP-DM (Standardprozess für Datenanalyse)) | Projektleitung | – | umgesetzt |
| I10 | Bereinigung lokal in VS Code (Notebooks N1 Bereinigung, N2 Datenqualität), erst danach in Azure – spart Guthaben | Projektträger (Kurs) | – | umgesetzt |
| I11 | Markieren statt löschen: ungültige Werte leer, Spalte qualitaet mit Grund | Projektteam, bestätigt Projektleitung | – | umgesetzt (R5, R6) |
| I12 | Erst in UTC umrechnen, dann Duplikate prüfen – die Zeitumstellung erzeugt Schein-Duplikate | Projektteam_Befund (E1) | – | umgesetzt |
| I13 | silver/processing ohne, silver/cleaned mit UTC-Zeitstempel; Ordner je Stadt und Sensor | Projektteam | – | umgesetzt |
| I14 | Datenmengen und Kosten je Stufe als Pflicht-Ergebnis (Meldung an Finanzen) | Projektleitung | – | umgesetzt (Ist-Kosten 1,02 € je Stufe, PR-ITS-008, PH 8.8) |

| ## 28.09.2026 – Plausibilität, Wetter, Analyse, Master-Pipeline (M3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I15 | Zeitabstände prüfen – versteckte Lücken ohne leere Werte | Projektträger (Kurs) | – | umgesetzt (N1, P1) |
| I16 | Kurzzeitige Ausreißer mit robustem z-Score finden, nur markieren | Projektträger (Kurs) / Projektteam | – | umgesetzt (R9) |
| I17 | Warnhinweis bei starkem Temperaturabfall im Stock: kurz = Stock geöffnet (Info), anhaltend = Volk geschwächt (Warnung) | Projektträger (Kurs) / Projektleitung | Projektleitung | Folgeprojekt FP-2 Dashboard und Warnungen (P5) |
| I18 | Lücken erst nach Visualisierung auffüllen oder nicht (visualisieren → prüfen → entscheiden) | Projektleitung | – | umgesetzt (P6 = c; kurze Lücken erst in Gold, I44) |
| I19 | Wetter und Sonnenstand zum Vergleich mit dem Flugverhalten (Bright Sky/DWD, Sonnenstand nach NOAA, gegengeprüft mit Open-Meteo) | Projektleitung / Projektträger (Kurs) | – | umgesetzt (N3) |
| I20 | Flugverhalten nach Monat, Tageszeit, Außentemperatur, Stunde, Regen und Sonne auswerten (A1–A6) | Projektleitung | – | umgesetzt (N5) |
| I21 | Grafik-Standard: Titel = Aussage, Einheiten, Kennzahlen, Überblick vor Details | Projektleitung | – | umgesetzt |
| I22 | Master-Pipeline pl_daily_processing (Pipelines nacheinander, nur bei Erfolg) | Projektträger (Kurs) | – | umgesetzt (4 Stufen, Trigger angelegt, PP 5.10) |
| I23 | Notebooks für Azure lokal vorbereiten (Parameterzelle, abfss-Pfade, ohne Kontoschlüssel) – Kosten erst beim echten Lauf | Projektteam, Freigabe Projektleitung | – | umgesetzt |

| ## 29.09.2026 – Weg A, mehrere Standorte, erweiterte Analyse (M4) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I24 | Pipeline Weg A: Bronze, Silver, Gold getrennt; Notebooks einzeln als Aktivitäten; sprechende Aktivitätsnamen (rohdaten_nach_bronze, bronze_nach_silver, bronze_archivieren); Archiv zuletzt | Projektträger (Kurs) / Projektleitung | – | umgesetzt (Namen 30.09.; Notebooks nach K6 c) |
| I25 | Mehrere Standorte ohne Codeänderung: Parameter STADT + Standort-Tabelle konfiguration/standorte.csv | Projektleitung | – | umgesetzt (lokal und Data Factory: Lookup Standort-Tabelle → ForEach) |
| I26 | Weitere Wettergrößen unter gleichen Bedingungen: Feuchte, Strahlung, Böen, Luftdruck (A7–A10) | Projektleitung | – | umgesetzt (N5) |
| I27 | Honigproduktion aus Waage und Flugverhalten (niedrig/mittel/hoch, Gramm je Einflug, Literaturvergleich) (H1) | Projektleitung | – | umgesetzt (N5, H1) |
| I28 | Erwartungen mit Quelle („laut Recherche“) neben der eigenen Erwartung | Projektleitung | – | umgesetzt |
| I29 | Archiv in jedem Ordner; Notebooks archivieren ältere Versionen automatisch | Geschäftsführung | – | umgesetzt |
| I30 | Originale lokal wie in Azure spiegeln (bronze/archive) | Projektteam | – | umgesetzt |
| I31 | Einzelwirkungen (Sonne, Feuchte, Temperatur, Jahreszeit) mit einem Modell trennen | Projektteam_Befund (A7, A8, H1) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-3 Machine Learning |
| I32 | Imkerei-Protokoll (Ernte, Fütterung, Honigräume) zur Prüfung der Tage mit über ±5 kg | Projektteam_Befund (H1) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-4 Fachliche Prüfung mit Imkerei |
| I33 | Gold-Haupttabelle Flug + Wetter und Dashboard | Projektträger (Kurs) | Projektleitung | Gold-Tabelle umgesetzt (N4); Dashboard → Folgeprojekt FP-2 |

| ## 30.09.2026 – Vervollständigung (M5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I34 | Bereinigte Daten und Standort-Tabelle nach Azure hochladen (silver/cleaned, konfiguration) | Projektleitung | – | umgesetzt (Konfiguration 30.09./02.10.; Silver erzeugt die Pipeline selbst) |
| I35 | Projektdokumente und Anleitungen vollständig, chronologisch und zueinander passend | Geschäftsführung | Projektleitung | bis Projektabschluss (Lesen und Freigabe BS, PP, PH, Anleitung, Präsentation) |
| I36 | Word-Dokument als Hauptdokument, Markdown-Quelle zusätzlich | Geschäftsführung | – | umgesetzt |
| I37 | Gewicht 28.04.–02.07.2018 nicht nur per Grenzwert, sondern als ganzen Zeitraum markieren; Honigentnahme als Ursache prüfen (Rohwerte bis 0 kg sprechen dagegen: Stock nicht auf der Waage) | Projektleitung / Projektteam_Befund (E5) | – | umgesetzt (R5a, PH Schritt 5.1) |
| I38 | Speicherformat vergleichen: CSV vs. Parquet, Wirkung der Sortierung | Projektträger (Kurs, Bonus) | – | umgesetzt (Z1, PH Schritt 5.2) |
| I39 | Pflichtenheft Schritt für Schritt: je Schritt Frage, Erwartungen, Zwischenschritte, Lösungswege, Entscheidung, Gefahren, Hinweis für Agenten/ML; offene Schritte als vorbereitete Karten | Projektleitung | – | umgesetzt (PH v1.1) |
| I40 | Grafiken in Dokumenten verlinken statt einbetten (kleine Dateien, Links auf GitHub) | Projektleitung | – | umgesetzt (md2docx) |
| I41 | Befehlsmatrizen (Azure, SQL, Terminal) zentral in der Projektvorlage; im Projekt ein Befehls-Anhang zur Anleitung | Projektleitung | – | umgesetzt (Vorlage; Befehls-Anhang = AN-ITS-001 Anhang C) |
| I42 | Offene Schritte aus der Zusammenfassung des Pflichtenhefts in den Projektplan übernehmen (roter Faden Brainstorming → Projektplan → Pflichtenheft → übrige Ordner) | Geschäftsführung | – | umgesetzt (PP v1.2 M5) |
| I43 | Kursleitung: Notebook 04 ist für die Automatisierung zuständig (Funktionen je Sensor, Schleife über alle Städte, Silver als Parquet); Notebook 05 führt Silver zu einer Gold-Tabelle zusammen | Projektträger (Kurs) | – | umgesetzt (K6 c: Steuer-Notebook) |
| I44 | Lücken nicht in Silver, sondern erst in Gold auffüllen – nur kurze Lücken bei gleichmäßigen Sensoren, mit Kennzeichen-Spalte „aufgefüllt“; flow nie | Projektleitung (Abweichung zum Kurs-Notebook) | – | umgesetzt (N4, Spalte _aufgefuellt) |
| I45 | Eigene UTC-Regel beibehalten (flow ist Ortszeit, doppelte Oktober-Stunde ohne Datenverlust) – Abweichung zum Kurs-Notebook begründen | Projektleitung | – | umgesetzt |
| I46 | Gold-Notebook als eigenes N4, Analyse als N5 (nur bei Bedarf, nicht täglich) | Projektleitung | – | umgesetzt (N4 Gold, N5 Analyse) |
| I47 | Entscheidungsbegründungen für Einsteiger verständlich; spätere Wegänderungen mit Datum und Grund | Geschäftsführung | – | umgesetzt (Regel für alle Dokumente) |
| I48 | Budget-Warnung vor dem ersten kostenpflichtigen Lauf (10 € je Monat, 50/80/100 % und Prognose) | Projektleitung | – | umgesetzt |
| I49 | Datensatz-Beschreibung (Kaggle „Beehive Metrics“, HOBOS) lesen: Vorzeichen flow, Lizenz, Einheiten | Projektleitung | – | umgesetzt (F1 geklärt, Lizenz unbekannt → F2) |
| I50 | Test mit zweiter Stadt Würzburg aus demselben Datensatz – prüft, ob Pipeline und Notebooks wirklich für mehrere Standorte taugen | Projektleitung | – | umgesetzt 01./02.10. (lokal und Azure, PH 5.9a) |
| I51 | Einheit und Messtakt je Stadt in der Standort-Tabelle führen (Würzburg: Gewicht in kg, minütlich; Schwartau: Gramm, 12 Std.) | Projektteam_Befund (Würzburg) | – | umgesetzt anders: Einheit und Grenzen je Stadt in sensoren.csv statt standorte.csv (I71) |
| I52 | flow nach Vorzeichen trennen (Würzburg liegt nicht sauber in zwei Reihen untereinander) | Projektteam_Befund (Würzburg) | – | wird nicht umgesetzt – Grund: mit der Kursfassung der Würzburg-Daten trennt die Zeitsprung-Regel R8 die Reihen korrekt (N1–N5 fehlerfrei, PH 5.9a); Trennung nach Vorzeichen bleibt Idee für künftige Quellen (FP-1) |

| ## 30.09.2026 (abends) – Abgleich mit der Kurs-Zusammenfassung (Kap. 8 Fallstudie Bee Haven) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I53 | Eine Gesamt-Anleitung für das ganze Projekt (Phase 1 Azure, Phase 2 Notebooks, Phase 3 Automatisierung) statt zwei getrennter Anleitungen | Projektleitung | – | umgesetzt (AN-ITS-001 v2.0) |
| I54 | Warnung, wenn die Wetterstation für eine Messgröße zu weit entfernt ist (z. B. > 20 km) | Projektleitung | Projektleitung | Folgeprojekt FP-2 (Hinweis in N3/Dashboard; heute 1,5 km Würzburg, Abstand in N3 ausgegeben) |
| I55 | Fehlerpfad, wenn ein Notebook in der Pipeline scheitert (Dateien zur Prüfung ablegen, Meldung) | Projektträger (Kurs 8.19) | Projektleitung | Meldung umgesetzt (K7 a + E-Mail-Warnregel); Prüfordner silver/fehler/ → Folgeprojekt FP-1 |
| I56 | Nur neue Dateien verarbeiten; Dateinamen gegen ein Muster prüfen; doppelte Lieferungen erkennen | Projektträger (Kurs 8.12, 8.23) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 (K8 b, c) |
| I57 | Rohantwort der Wetter-Schnittstelle zusätzlich unverändert als JSON in Bronze archivieren | Projektträger (Kurs 8.17) | Projektleitung | Archiv der Rohantwort als Parquet umgesetzt (bronze/archive/<stadt>/wetter/, N3); unverändertes JSON → Folgeprojekt FP-1 |
| I58 | Tägliche Wetter-Pipeline: Wetter des Vortags automatisch abrufen (ohne Duplikate) | Projektträger (Kurs 8.23) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 |
| I59 | Trigger bei neuer Datei (Ereignis) statt oder zusätzlich zum Zeitplan 00:00 UTC | Projektträger (Kurs 8.23) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 (Zeitplan-Trigger umgesetzt, Ereignis-Trigger zusätzlich prüfen) |
| I60 | Gold zusätzlich als Sternschema (Faktentabelle + Dimensionen Zeit, Standort, Wetterlage) für Power BI | Projektträger (Kurs 8.23) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-2 |
| I61 | Transformation als Azure Function statt Synapse-Notebook | Projektträger (Kurs 8.23) | – | wird nicht umgesetzt – Grund: Synapse-Notebooks gewählt (K2 a), Function wäre Eigenbau ohne Data-Factory-Monitor |
| I62 | Rollen (Leser, Mitwirkender, Storage Blob Data Contributor) mit mehreren Personen/Identitäten üben | Projektträger (Kurs 8.23) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-5 Berechtigungskonzept (im Schulprojekt nur eine Person) |
| I63 | Ende-zu-Ende-Test mit neuen Daten (neue Lieferung, Lauf, Prüfung Silver und Gold) | Projektträger (Kurs 8.22) | – | umgesetzt 02.10. (Würzburg als neue Lieferung, Gesamtlauf + Gegenprobe) |

| ## 30.09.2026 (abends) – Erster Test der Notebooks in Synapse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I64 | Vor jedem Azure-Test prüfen, ob die Eingangsordner gefüllt sind (z. B. silver/cleaned vor N4) – kurze Prüfzelle oder klare Fehlermeldung statt IndexError | Projektteam_Befund (Test 30.09., Fehler 1) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 |
| I65 | Generator prüft Synapse-Besonderheiten automatisch mit (z. B. storage_options nie None), damit ein lokaler Test solche Fehler schon findet | Projektteam_Befund (Test 30.09., Fehler 2) | – | umgesetzt (Generator setzt storage_options = {}); weitere Prüfungen → FP-1 |
| I66 | Synapse-Notebooks bei Änderungen neu importieren statt von Hand zu ändern (oder später Git-Anbindung des Arbeitsbereichs) | Projektteam_Befund (Test 30.09.) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 (Git-Anbindung Synapse) |
| I67 | Kontingent und Sitzungen beachten: nur eine Spark-Sitzung gleichzeitig; nach Tests Sitzung beenden | Projektteam_Befund (Test 30.09.) | – | umgesetzt als Hinweis (PH 5.8, 5.9) |

| ## 01.10.2026 – Anbindung Data Factory ↔ Synapse, zweiter Standort Würzburg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I68 | Steuer-Notebook gibt eine Zusammenfassung an die Data Factory zurück (mssparkutils.notebook.exit: je Stadt N1/N2/N3 ok, Zeilen, Größen) – Pipeline kann danach entscheiden | Projektteam_Befund (Testlauf 01.10., exitValue: null) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 |
| I69 | Gold-Steuer-Notebook (runMultiple, eine Spark-Sitzung für alle Städte) statt ForEach je Stadt – lohnt ab ca. drei Städten | Projektleitung (Entscheidung 01.10., YAGNI) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 (ab ca. drei Städten) |
| I70 | Wie lassen sich Orte eindeutig bestimmen (gleichnamige Städte im In- und Ausland)? Fester Schlüssel standort_id + ISO 3166-1/-2, Amtlicher Gemeindeschlüssel bzw. GeoNames-ID, Koordinaten – als betriebsweiter Stammdaten-Standard (auch Kunden/Lieferanten) | Projektleitung | Projektleitung | Folgeprojekt FP-6 Stammdaten-Standard |
| I71 | Sensor-Konfiguration je Standort (Einheit der Rohdaten, gültige Bereiche, Ausfallzeiträume) statt fester Werte im Code | Projektteam_Befund (Würzburg-Test 01.10.) | – | umgesetzt (lokal und Azure) |
| I72 | Honigproduktion als Kernkennzahl für die Geschäftsleitung: Nettoeintrag je Tag, Ernte-Ereignisse, Saisonertrag, Einfluss des Wetters – Vergleich der Standorte | Projektleitung | – | umgesetzt (H1, 06_vergleich_standorte, Grafik v1) |
| I73 | Datenminimierung Gold: nur Wettergrößen, die die Analyse nutzt (Rohantwort 32 → Silver 20 → Gold 11 Spalten); Feuchte über Abstand Temperatur − Taupunkt statt relativer Luftfeuchte | Projektteam_Befund (Prüfung 01.10.) | – | umgesetzt (Begründung PH Kap. 8.9) |
| I74 | Gegenprobe als fester Testschritt: „Erfolgreich“ heißt nur „kein Abbruch“ – Löschen ohne Treffer meldet ebenfalls Erfolg | Projektteam_Befund (Test 01.10.) | – | umgesetzt (AN-ITS-001 Schritte 33–35) |
| I75 | Zeitplan-Trigger anlegen, aber deaktiviert lassen; nur für Tests befristet aktivieren | Projektträger (Kurs 05.10.) / Projektleitung | – | umgesetzt 02.10. |
| I76 | Lieferungen der Kursleitung mit eigenen Daten vergleichen (Prüfsummen, Zeilen, Zeiträume) – Abweichungen dokumentieren (Würzburg-flow ohne 00-Uhr-Stunde) | Projektträger (New Data Drop 01.10.) | – | umgesetzt |

| ## 02.10.2026 – Würzburg in Azure, Trigger, Warnregeln |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I77 | Synapse-Import absichern: nach dem Import Inhalt stichprobenartig prüfen (z. B. eine neue Zeile suchen); langfristig Git-Anbindung des Synapse-Arbeitsbereichs statt Import | Projektteam_Befund (Import 02.10.) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 (zusammen mit I66) |
| I78 | Gegenprobe Azure ↔ lokal automatisieren: Zeilenzahl und CSV-Größe je Gold-Datei als Rückgabewert des Notebooks (siehe I68) | Projektteam_Befund (Parquet ±0,5 %) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 (zusammen mit I68) |
| I79 | Trigger zeitlich befristet aktivieren (Enddatum) statt dauerhaft – passt zu kurzen Test- und Kursphasen | Projektteam_Befund (Trigger 02.10.) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 |
| I80 | Warn-E-Mail bei ungewöhnlichem Gewichtsverlust (Ernte-Regel aus 06_vergleich_standorte) als fachliche Warnung für die Imkerei | Projektteam_Befund (Honig-Kennzahlen) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-2 |
| I81 | Checkliste „neues Abonnement“: benötigte Ressourcenanbieter (z. B. microsoft.insights, Microsoft.Synapse, Microsoft.DataFactory) vorab registrieren | Projektteam_Befund (MissingSubscriptionRegistration) | – | umgesetzt (Vorlage VL-ITS-002 in 06_vorlagen) |

| ## 05.10.2026 – Abgleich zum Projektabschluss |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Idee / Leitfrage | Herkunft | To-do (wer) | Stand / Verweis |
| I82 | Inkrementelle Verarbeitung: je Lauf nur neue Tage statt aller 2,5 Jahre bereinigen und anreichern – weniger Spark-Zeit, betriebliches Einsparungspotenzial | Projektteam_Befund (Laufzeiten 01./02.10.: Silver-Stufe 8 Min. für zwei Städte) | Projektleitung | Folgeprojekt FP-1 |

# 6. Konzeptgedanken Datenpipeline

Die Konzeptgedanken sammeln Varianten, bevor sie im Projektplan (Kap. 4 Konzept Datenpipeline) ausgearbeitet und festgelegt werden.

K1 – Zielbild: Ein Zeitplan (Trigger) startet die gesamte Kette Rohdaten → Bronze → Silver → Gold ohne manuelle Zwischenschritte; jede Lieferung wird zum Schluss archiviert. Fehler und Kosten werden gemeldet.

K2 – Wo laufen die Notebooks (Bereinigung, Wetter, Analyse) in Azure?

| Variante | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- |
| a) Synapse-Notebook als Aktivität in der Data Factory | Standard der Vorgabe, eng mit Data Factory und Data Lake verbunden, Parameter übergebbar | eigener Synapse-Arbeitsbereich und Spark-Pool nötig → Kosten je Lauf |
| b) Azure Databricks | in der Praxis weit verbreitet | zusätzlicher Dienst, Testphase nur 14 Tage, zusätzliche Kosten |
| c) Skript als Azure Function oder lokal | günstig | weniger pipeline-typisch, mehr Eigenbau, nicht im Monitor der Data Factory |

Tendenz: a) – Notebooks lokal fertig entwickeln, erst danach mit Kostenschätzung nach Azure. Ergebnis: a) umgesetzt (PP Kap. 4).

K3 – Wie wird die Kette aufgebaut?

| Variante | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- |
| 1) Eine Notebook-Aktivität für alle Schritte | nur ein Spark-Start, günstiger | Fehler schwer zu finden, Neustart nur komplett, Stufen vermischt |
| 2) Stufen getrennt (Bronze, Silver, Gold je eigene Pipeline), Notebooks einzeln als Aktivitäten hintereinander, Archiv zuletzt | jeder Schritt im Monitor sichtbar, Neustart ab Fehler, bei Fehler bleiben die Daten in bronze/new | ein Spark-Start je Aktivität (Startzeit, Kosten), Übergabe zwischen Notebooks über Dateien |

Tendenz: 2) – Nachvollziehbarkeit vor Kosten, Kosten werden vor dem ersten Lauf beziffert. Ergebnis: 2) für die Stufen umgesetzt; Notebooks je Stufe nach K6 c.

K4 – Weitere Standorte: Standort als Parameter (STADT) mit Standort-Tabelle (Koordinaten, Zeitzone) statt fest eingetragener Werte; in der Data Factory eine Schleife je Standort (Get Metadata + ForEach). Ergebnis: umgesetzt; ergänzt um Standortregeln in sensoren.csv und ausschluesse.csv (I71).

K5 – Namen: Pipelines englisch mit Präfix pl_, Aktivitäten deutsch und sprechend (rohdaten_nach_bronze …), ohne Umlaute und Sonderzeichen. Ergebnis: umgesetzt.

K6 – Wie laufen die Notebooks in der Pipeline? (30.09.2026, ergänzt K3)

| Variante | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- |
| a) jedes Notebook als eigene Aktivität | jeder Schritt im Monitor sichtbar, Neustart ab Fehler | eine Spark-Sitzung je Notebook → Startzeit und Kosten mehrfach |
| b) ein zusammengeführtes Automatisierungs-Notebook (Kurs-Notebook 04) | eine Sitzung, günstig | langes Notebook, Fehlersuche schwerer, Regeländerung betrifft alles |
| c) Steuer-Notebook startet die Einzel-Notebooks mit mssparkutils.notebook.runMultiple() in einer Sitzung; Pipeline mit zwei Aktivitäten (Silver, Gold) | Notebooks bleiben einzeln und übersichtlich, nur eine Sitzung je Stufe, Schnappschuss je Teil-Notebook | ein Notebook mehr; im Monitor nur die Stufe sichtbar; Fehler → Stufe startet neu |

Tendenz: c) (Microsoft Learn „Microsoft Spark Utilities“, „Synapse notebook activity“). Ergebnis: c) umgesetzt (00_steuerung_silver, n4_gold).

K7 – Was passiert, wenn ein Notebook in der Pipeline scheitert? (30.09.2026, Kurs 8.19)

| Variante | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- |
| a) Heute: Kette bricht ab, Rohdaten bleiben in bronze/new, Archiv läuft nicht | einfach, nichts geht verloren, nächster Lauf wiederholt alles | kein Hinweis an Menschen; halbfertige Ergebnisse bleiben liegen |
| b) Fehlerpfad in der Pipeline (Abhängigkeit „bei Fehler“): Dateien aus silver/processing nach silver/fehler/<UTC>/ verschieben, Meldung per Azure Monitor | Fehlerfall sichtbar und prüfbar, Kurs-Vorgabe | mehr Aktivitäten, Ordner muss aufgeräumt werden |
| c) Notebooks schreiben zuerst in einen Arbeitsordner und verschieben erst am Ende nach cleaned bzw. gold | nie halbe Ergebnisse in cleaned/gold | Umbau der Speicherzellen |

Tendenz: a) + b) (Meldung und Prüfordner), c) später. Ergebnis: a) umgesetzt, Meldung per E-Mail-Warnregel umgesetzt; Prüfordner (b) und Arbeitsordner (c) → Folgeprojekt FP-1.

K8 – Wie werden nur neue und gültige Lieferungen verarbeitet? (Kurs 8.12, 8.23)

| Variante | Vorteil | Nachteil |
| --- | --- | --- |
| a) bronze/new enthält per Aufbau nur Neues (Archiv verschiebt) | schon umgesetzt | schützt nicht vor derselben Datei zweimal oder falschen Namen |
| b) Dateinamen vor dem Kopieren gegen das Muster <sensor>_<stadt>.csv prüfen (If-Bedingung in der Data Factory); falsche Namen nach bronze/abgelehnt/ | falsche Lieferungen stoppen früh | eine Aktivität mehr |
| c) Prüfsumme/Änderungszeit mit dem Archiv vergleichen, doppelte Lieferungen überspringen | keine Doppelverarbeitung | Aufwand, Prüfsumme in der Data Factory nicht direkt verfügbar |

Tendenz: a) + b), c) für den Betrieb. Ergebnis: a) umgesetzt; b) und c) → Folgeprojekt FP-1.

# 7. Offene Fragen

| Nr. | Frage | To-do (wer) | Stand |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Bedeutet ein negativer flow-Wert Ausflug oder Einflug? | – | erledigt 30.09.2026: laut Datensatz-Beschreibung positiv = Ankünfte (Einflug), negativ = Abflüge (Ausflug) |
| F2 | Unter welcher Lizenz dürfen die Daten genutzt und veröffentlicht werden? | Projektleitung | Folgeprojekt FP-4 (mit Recht & Compliance): Nutzungsrechte bei HOBOS (https://www.hobos.de) anfragen; bis dahin gilt die Entscheidung „Rohdaten nicht veröffentlichen“ (PP Kap. 6) |
| F3 | Welche Gewichtsgrenze gilt für die Sensorstörung 28.04.–02.07.2018 (Befund E5)? | – | erledigt 30.09.2026: ganzer Zeitraum ungültig (R5a), Grenze bleibt 20 kg |
| F4 | Gehören unbereinigte Arbeitskopien nach silver/processing oder nach Bronze? | – | erledigt 01.10.2026: Kurs-Vorgabe silver/processing umgesetzt und nach Erfolg geleert; Umzug nach Bronze nach Medallion-Definition als Empfehlung im Folgeprojekt FP-1 |
| F5 | Was kostet ein Notebook-Lauf in Azure (Spark-Pool)? | – | erledigt 02.10.2026: Ist-Kosten aller Tests 1,02 € (Spark 0,85 €, Data Factory 0,17 €); ein Tageslauf mit zwei Städten ca. 0,30–0,50 € (PR-ITS-008, PH 8.8) |
| F6 | Was wird nach Projektende gesichert, was gelöscht? | Projektleitung | bis Projektabschluss: Azure-Abschluss nach Kursende 13.10.2026 (Aufgabe 82: sichern, Kostenmeldung, Löschen nach Freigabe; Guthaben bis 18.10.2026) |

# 8. Folgeprojekte (Übersicht)

Ideen, die über den Projektauftrag hinausgehen, werden an die zuständige Abteilung oder Stabsstelle übergeben. Ausarbeitung, Reihenfolge und Handlungsempfehlungen: Projektplan PP-ITS-002 Kap. 8 und 9.

| Nr. | Folgeprojekt | Zuständig (fachlich) | Ideen / Fragen |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-1 | Betrieb und Automatisierung der Pipeline | IT & Security (Data Engineer) | I52 (Idee), I55, I56, I57, I58, I59, I64, I65, I66, I68, I69, I77, I78, I79, I82, K7 b/c, K8 b/c, F4 |
| FP-2 | Dashboard und fachliche Warnungen | IT & Security (Data Analyst), Ordner 08_dashboard_ITS-DA | I17, I33, I54, I60, I80 |
| FP-3 | Machine Learning: Einzelwirkungen und Prognose | IT & Security (Data Scientist) | I31 |
| FP-4 | Fachliche Prüfung mit einer Imkerei und Datennutzungsrechte | Projektleitung mit Fachbereich; Recht & Compliance | I32, F2, Annahmen der Ernte-Erkennung (PH 5.9a) |
| FP-5 | Berechtigungskonzept mit mehreren Rollen und Personen | IT & Security, Stabsstelle Informationssicherheit | I62 |
| FP-6 | Betriebsweiter Stammdaten-Standard für Orte (und Kunden/Lieferanten) | Stabsstelle QM mit IT & Security | I70 |
| FP-7 | Prozessdokumentation der Datenpipeline (BPMN, RACI, Prüfablauf) | Stabsstelle QM (QS-Agent) | Ordner 07_prozesse_QM; Grundlage im Projekt angelegt |