PFLICHTENHEFT

Azure-Datenplattform – automatisierte Datenverarbeitung mit Pipelines (Anwendungsfall Bee Haven)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Dokument | PH-ITS-002 · Pflichtenheft |
| Projekt | Azure-Datenplattform – automatisierte Datenverarbeitung mit Pipelines |
| Anwendungsfall | Sensordaten von Bienenstöcken (Bee Haven, Standorte Schwartau und Würzburg, 2017–2019) |
| Projektträger | WBS Coding School – Data Science & AI, Kapitel 9 Cloud Computing Azure (DP-900) |
| Rolle | Projektleitung (Data Specialist in Personalunion) |
| Zeitraum | 23.09.2026 bis Kursende (voraussichtlich Mitte Oktober 2026) |
| Version | 1.10 · Stand 06.10.2026 · Status: freigegeben 06.10.2026 (Projektleitung) |
| KI-Unterstützung | Entwurf mit KI-Unterstützung erstellt, geprüft und verantwortet von der Projektleitung (RL-RC-004 Abschnitt 0) |
| Grundlage | BS-ITS-002 Brainstorming v1.9 (Ideen I1–I82, Konzeptgedanken K1–K8, Folgeprojekte FP-1–FP-7; FP-4 entfällt) · PP-ITS-002 Projektplan v1.11 (Soll-Konzept Kap. 4, Meilensteine M1–M5 Kap. 5, Folgeprojekte Kap. 8, Handlungsempfehlungen Kap. 9) |
| Folgedokumente | AN-ITS-001 Anleitung Azure-Datenplattform (Gesamt-Anleitung Phase 1–3, mit Befehls-Anhang C) |
| Änderung zu 1.9 | Logikprüfung und projektweiter Abgleich (06.10.2026): Karte 2.1 ohne alte Gruppennamen (Personenbezug), Anleitung AN-ITS-001 v3.0, Lieferumfang ohne die internen Ordner 06_vorlagen/08_dashboard_ITS-DA (nicht veröffentlicht, Entscheidung Geschäftsführung 05.10.2026), Checkpoint 5 aktualisiert |
| Änderung zu 1.8 | Folgeprojekt FP-4 entfällt, da die Rohdaten nicht veröffentlicht werden (Entscheidung Geschäftsführung 05.10.2026): Lizenzfragen erledigt, fachliche Bestätigung durch eine Imkerei → FP-2 (Dashboard, Warnregeln); Kapitelverweise auf den Projektplan v1.11 korrigiert |
| Änderung zu 1.7 | für Anfänger und Stakeholder überarbeitet: jede Karte mit „Einfach erklärt“, Befund-Register mit Erklärung je Befund, Lesehilfe (Kap. 1.4), Glossar (Kap. 8.10); Feld „Offene Fragen“ → „Klärung (Stand Abschluss)“, kein offener Punkt ohne Endstand |
| Änderung zu 1.6 | neu Kap. 0 „Ergebnisse auf einen Blick“ (zentrale Grafiken, 3 wichtigste Ergebnisse); Karten 5.10–5.14 abgeschlossen bzw. Folgeprojekten zugeordnet; Kap. 5 Beiträge je Rolle; Kap. 7 Fazit und Handlungsempfehlungen; Grafiken je Stadt in 04_images/<stadt>/, Links geprüft; Datenminimierung Gold (I73) begründet |
| Frühere Änderungen | 1.6: Würzburg in Azure, Trigger, Warnregeln, Ist-Kosten · 1.5: ADF ↔ Synapse, Gold-Pipeline, Würzburg lokal · 1.4: Synapse-Arbeitsbereich · 1.2/1.3: Kaggle-Beschreibung, Karten 5.5–5.9 · 1.1: Einsteiger-Erklärungen · 1.0: Schritt-Karten |

Dieses Pflichtenheft beschreibt das ganze Projekt Schritt für Schritt in der Reihenfolge der tatsächlichen Arbeit (M1 → M5). Jeder Schritt zeigt den gewählten Weg (roter Faden), aber auch die anderen Lösungswege, Gefahren und offenen Fragen. So kann das Vorgehen auf andere Projekte, auf Agenten und auf maschinelles Lernen übertragen und bei Bedarf angepasst werden. Grafiken sind verlinkt (Ordner 04_images/ für übergreifende Grafiken, 04_images/<stadt>/ je Standort), nicht eingebettet. Wer nur das Ergebnis braucht, liest Kapitel 0 und 7.

# 0. Ergebnisse auf einen Blick

Gesamtübersicht – fertige Pipeline: 04_images/p2_pipeline_endstand.png

Eine Datenplattform in Microsoft Azure nimmt neue Sensordaten automatisch auf, archiviert sie unverändert, bereinigt und prüft sie je Standort, reichert sie mit Wetterdaten an und legt sie analysebereit ab (Bronze → Silver → Gold). Gesteuert wird alles von einer Master-Pipeline, die ein täglicher Trigger startet; Fehler melden sich per E-Mail.

Die drei wichtigsten Ergebnisse

| Nr. | Ergebnis | Kennzahl | Grafik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Die Pipeline läuft vollständig automatisiert und ist übertragbar. Ein zweiter Standort (Würzburg) kam ohne Umbau hinzu – nur neue Zeilen in drei Konfigurationstabellen. | Gesamtlauf 2 Städte ca. 13 Min.; Gegenprobe Azure = lokal; alle Tests zusammen 1,02 € | 04_images/p2_pipeline_endstand.png |
| 2 | Der Honigertrag unterscheidet sich je Standort deutlich. Nur 2017 ist an beiden Standorten vollständig. | Saisonertrag 2017 (Untergrenze): Schwartau ca. 74 kg, Würzburg ca. 24 kg | 04_images/v1_honig_saison.png |
| 3 | Sonne und trockenes Wetter bestimmen den Bienenflug stärker als die Temperatur. Regen senkt den Flug deutlich; Tage mit hoher Honigproduktion sind sonnig und regenfrei. | Regen −58 % (Schwartau) bzw. −69 % (Würzburg); volle Sonne 3- bis 5-mal so viel Flug wie keine Sonne | 04_images/schwartau/a4_a6_flug_regen_sonne_stunde.png · 04_images/schwartau/h1_honig_produktion.png |

Handlungsempfehlungen und Folgeprojekte: Kapitel 7 und Projektplan PP-ITS-002 Kap. 8/9.

# 1. Ausgangssituation & Zielsetzung

## 1.1 Projektkontext

Sensordaten von Bienenstöcken (Standorte Schwartau und Würzburg) liegen als CSV-Dateien vor: Flugbewegungen am Flugloch, Temperatur und Luftfeuchte im Stock sowie das Stockgewicht. Die Daten sollen nicht einmalig von Hand, sondern wiederholbar und automatisiert verarbeitet werden – so, wie es ein Betrieb mit täglich neuen Lieferungen bräuchte.

Das Projekt ist das Kursprojekt zu Kapitel 9 (Cloud Computing mit Microsoft Azure). Bee Haven ist der Anwendungsfall; das Ergebnis ist eine übertragbare Datenplattform nach der Medallion Architecture (Medaillon-Architektur): Bronze (Rohdaten, unverändert) → Silver (bereinigt) → Gold (analysebereit).

## 1.2 Zielsetzung & Meilensteine

Ziel ist eine nachvollziehbare Datenplattform in Azure, die Rohdaten automatisch aufnimmt, archiviert, bereinigt, mit Wetterdaten anreichert und als Grundlage für Analyse und Dashboard bereitstellt.

M1 – Einrichtung Azure (23.–24.09.2026): Ressourcen, Rechte, Pipelines für Datenaufnahme und Archiv.

M2 – Datenverständnis und Bereinigung (25.09.2026): Datenprofil, Bereinigungsregeln, Notebooks N1–N2, erste Analyse.

M3 – Plausibilität, Wetter, Analyse, Master-Pipeline (28.09.2026): Ausreißer, Wetterdaten (N3), Analyse (N4), erste Master-Pipeline.

M4 – Weg A, mehrere Standorte, erweiterte Analyse (29.09.2026): Pipeline-Aufbau, Parameter STADT, Analysen A7–A10 und H1.

M5 – Azure vervollständigen und abschließen (30.09.–13.10.2026): offene Befunde, Speicherformat, Notebooks in Azure, zweiter Standort, Trigger und Überwachung, Dokumentation, Abschluss.

| ## 1.3 Umfang |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muss | Kann | Stand |
| Rohdaten automatisiert nach Bronze laden und mit Zeitstempel archivieren | – | erreicht |
| Daten je Stadt und Sensor bereinigen und nach silver/cleaned speichern | Notebook-Läufe vollständig in Azure | beides erreicht (Synapse-Notebook-Aktivitäten) |
| Datenbefunde dokumentieren, Bereinigungsregeln begründen | – | erreicht |
| Wetterdaten ergänzen und Leitfragen zum Flugverhalten beantworten | zweiter Standort | beides erreicht (Würzburg) |
| – | automatischer täglicher Start (Trigger) | angelegt, nach Kostenfreigabe startbar |
| – | Dashboard mit Warnhinweisen | Folgeprojekt FP-2 |
| – | Modell zur Trennung der Einzelwirkungen (Machine Learning) | Folgeprojekt FP-3 |

| ## 1.4 Aufbau einer Schritt-Karte Jeder Arbeitsschritt in Kapitel 2 hat dieselben Felder: |  |
| --- | --- |
| Feld | Bedeutung |
| Frage / Anlass | Warum dieser Schritt nötig ist |
| Eigene Erwartung | Annahme vor der Umsetzung (ohne Recherche) |
| Erwartung laut Recherche | unabhängige Quelle, Kursvorgabe oder Dokumentation (Quellen Kap. 8.4) |
| Zwischenschritte | was in welcher Reihenfolge getan wurde |
| Zwischenergebnis | was unterwegs auffiel (oft Anlass für eine Entscheidung) |
| Lösungswege | mögliche Wege mit Vor- und Nachteilen |
| Entscheidung + Begründung | gewählter Weg, wann, durch welche Rolle, warum |
| Endergebnis | Datenbank-Ergebnis: was in Daten, Azure oder Notebook herauskam |
| Hinweise / Gefahren | typische Fehler, Risiken, Grenzen der Aussage |
| Klärung (Stand Abschluss) | Fragen, die bei diesem Schritt aufkamen, und wie sie geklärt wurden: erledigt · an ein Folgeprojekt übergeben · bewusst nicht umgesetzt (mit Grund) |
| Für Agenten / ML | was ein Agent oder ein Modell daraus übernehmen soll |
| Verweise | Notebook, Anleitung, Grafik, Befund-Nummern |
| Einfach erklärt | Erklärung in Alltagssprache für Einsteiger, Geschäftsleitung und Stakeholder – steht bei jedem Schritt |
| Änderung | (bei Bedarf) späterer Wechsel des Weges mit Datum und Grund (z. B. technische Neuerung, Gesetzesänderung, Kosten); der alte Weg bleibt stehen |

Notebook-Namen: Bis 30.09.2026 hieß die Analyse N4. Seit 30.09.2026 gilt: N4 = Gold (neu), N5 = Analyse. Karten vor diesem Datum nennen den damaligen Namen.

Lesehilfe: Wer nur das Ergebnis braucht, liest Kapitel 0 und 7. Wer verstehen will, wie es gebaut wurde, liest je Schritt zuerst die Zeile „Einfach erklärt“, dann „Frage / Anlass“ und „Endergebnis“. Fachbegriffe und Abkürzungen erklärt das Glossar (Kap. 8.10); jeder Befund (R, E, P, W …) ist im Befund-Register (Kap. 8.2) mit einer einfachen Erklärung aufgeführt.

Befund-Nummern: R = Bereinigungsregel · E = Ergebnisbefund · P = Plausibilitätsprüfung · W = Wetter · F/A/H = Analysefragen · Z = Zusatzaufgabe · F1–F6 (Brainstorming) = offene Fragen. Alle Befunde stehen gesammelt im Anhang (Kap. 8.2).

# 2. Ergebnisse (Schritt für Schritt)

| ## 2.0 Übersicht der Schritte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schritt | Datum | Inhalt | Status |
| 1.1–1.9 | 23.–24.09. | M1: Kosten/Region, Ressourcengruppe, Speicherkonten, Ordner, Data Factory, Rechte, Verbindungen, Pipelines, Archiv | erreicht |
| 2.1–2.10 | 25.09. | M2: Datenprofil, Silver-Aufteilung, Arbeitsumgebung, UTC, Duplikate, Zwischenstand, Regeln R5–R8, Speichern, erste Analyse | erreicht |
| 3.1–3.9 | 28.09. | M3: Lücken, Ausreißer, Mindestabweichung, Wetter, Sonnenstand, Reihenfolge der Notebooks, Analyse A1–A6, Master-Pipeline, Azure-Vorbereitung | erreicht |
| 4.1–4.6 | 29.09. | M4: Weg A, mehrere Standorte, Wetter erweitert, gleiche Bedingungen A7–A10, Honig H1, Archiv | erreicht |
| 5.1–5.14 | 30.09.–13.10. | M5: Befund E5, Speicherformat, Dokumentformat, Standort-Tabelle, Master-Pipeline, Budget, Kosten, Synapse, Gold-Pipeline, Würzburg, Trigger und Warnregeln (erreicht bis 02.10.); Dashboard → Folgeprojekt; Dokumentation, Klärung aller Fragen (05.10.); Abschluss nach Kursende | Technik erreicht, Abschluss offen |

## 2.1 M1 – Einrichtung Azure (23.–24.09.2026)

Ziel: Grundgerüst der Plattform in der Region Germany West Central mit minimalen Rechten und automatisierter Datenaufnahme. Die Karten beschreiben was und warum; die Umsetzung Klick für Klick (Portal und ADF Studio, mit Bildern) steht in AN-ITS-001 Schritte 0–14. Alle Namen, Einstellungen und Ausdrücke zum Nachschlagen: Kap. 8.6.

| ### Schritt 1.1 – Kostenrahmen, Region und Dienstauswahl |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Was darf das Projekt kosten, wo liegen die Daten, welcher Dienst wird genutzt? |
| Eigene Erwartung | Kleine Datenmengen → nur geringe Kosten; Region beliebig |
| Erwartung laut Recherche | Speicher und einfache Kopier-Pipelines kosten im MB-Bereich nur Cent-Beträge; teuer werden Rechenleistung (Data Flows, Spark-Pools) und vergessene laufende Dienste (Microsoft Learn, Preisrechner) |
| Zwischenschritte | 1) Guthaben prüfen (Schulabonnement ca. 170 €, gültig bis 18.10.2026) 2) Region wählen 3) Dienst für die Pipelines wählen |
| Zwischenergebnis | Neue Ressourcen sind mit „East US“ vorbelegt; bei der Data Factory wird Microsoft Fabric beworben (kostenpflichtige Kapazität) |
| Lösungswege | Region: A Germany West Central (Datenhaltung in Deutschland) · B East US (Vorbelegung, oft günstiger, Daten außerhalb der EU) — Dienst: A klassische Azure Data Factory · B Microsoft Fabric (neuer, aber Kapazität kostet laufend) |
| Entscheidung + Begründung | Germany West Central und klassische Data Factory (23.09.2026, Projektleitung): Datenhaltung in Deutschland entspricht der späteren betrieblichen Nutzung (DSGVO); Fabric-Kapazität würde das Guthaben laufend belasten |
| Endergebnis | Rahmen festgelegt; Kostenregel: jede kostenpflichtige Ressource erst nach Freigabe (Human Loop) |
| Hinweise / Gefahren | Region bei jeder neuen Ressource prüfen · Marketplace-Angebote von Fremdanbietern mit ähnlichem Namen meiden („Nur Azure-Dienste“) · Budget-Warnung fehlt noch (Risiko 1) |
| Klärung (Stand Abschluss) | Budget-Warnung einrichten (Schritt 5.7) → Stand 05.10.2026: erledigt (5.7, 30.09.) |
| Für Agenten / ML | Agenten dürfen keine kostenpflichtige Ressource ohne Freigabe anlegen; Region als fester Parameter |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritt 0 · Human-Loop-Matrix RL-RC-003 · Risiko 1 |
| Einfach erklärt | Bevor man baut, legt man fest, was es kosten darf und wo gebaut wird – wie beim Hausbau Budget und Grundstück. Ohne diese Regel könnte jeder Klick in Azure unbemerkt Geld kosten. |

| ### Schritt 1.2 – Ressourcengruppe, Namenskonvention und Tags |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie werden alle Ressourcen zusammengehalten und eindeutig benannt? |
| Eigene Erwartung | Ein frei gewählter Name genügt |
| Erwartung laut Recherche | Microsoft Cloud Adoption Framework: Präfix nach Ressourcentyp, danach Projekt, Umgebung, Region (z. B. rg-<projekt>-<umgebung>-<region>); Tags für Kostenzuordnung |
| Zwischenschritte | 1) erste Versuche in drei Gruppen mit uneinheitlichen Namen (eine davon in der Region East US) 2) neue Gruppe nach Konvention 3) Speicherkonten hineinverschieben 4) alte Gruppen löschen |
| Zwischenergebnis | Namen von Ressourcen lassen sich nachträglich nicht ändern; unklare Namen führen beim Löschen zu Verwechslungsgefahr |
| Lösungswege | A Konvention nach Cloud Adoption Framework · B eigene Kurznamen (schnell, aber nicht selbsterklärend) |
| Entscheidung + Begründung | A (24.09.2026): rg-beehaven-dev-gwc; Tags projekt, umgebung, verantwortlich (Rolle statt Person), zweck – Rollen, weil Tags nicht als personenbezogene Daten gespeichert werden sollen und Personen wechseln |
| Endergebnis | Ressourcengruppe rg-beehaven-dev-gwc in Germany West Central; alte Gruppen entfernt |
| Hinweise / Gefahren | Beim Löschen Namen zweimal lesen und Inhalt vorher prüfen · Tags werden nicht automatisch an Ressourcen vererbt – an jeder Ressource setzen |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Namensschema als Regel hinterlegen; ein Agent kann Namen prüfen, bevor er Ressourcen anlegt |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritt 1 · Namens-Präfixe (AN-ITS-001 FAQ) · Ideen I3, I4 |
| Einfach erklärt | Die Ressourcengruppe ist ein Ordner für alles, was zum Projekt gehört. Einheitliche Namen und Etiketten (Tags) zeigen später auf einen Blick, wem etwas gehört und wofür es Geld kostet. |

| ### Schritt 1.3 – Zwei Speicherkonten: Quelle und Data Lake |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wo liegen Rohdaten, wo die veredelten Daten? |
| Eigene Erwartung | Ein Speicherkonto reicht |
| Erwartung laut Recherche | Kursvorgabe: Quelle als Blob Storage, Ziel als Data Lake Storage Gen2 (hierarchischer Namespace für echte Ordner und Rechte je Ordner) |
| Zwischenschritte | 1) mabeehavenraw (Hierarchical Namespace (hierarchischer Namespace) aus, LRS), Container source-data, 4 CSV hochladen 2) mabeehavenlakehouse (StorageV2, Standard, LRS, Hot, hierarchischer Namespace an) |
| Zwischenergebnis | Erster Container containerbeehaven bzw. mabeehavencontainer war nicht zweckbezogen benannt → ersetzt |
| Lösungswege | A zwei Konten (Quelle = „Posteingang“, Data Lake = Ort der Veredelung) · B ein Konto mit mehreren Containern (einfacher, aber Rechte und Rollen weniger klar getrennt) |
| Entscheidung + Begründung | A (Vorgabe, 23./24.09.2026): bildet einen Betrieb ab, in dem Lieferungen getrennt von der Verarbeitung ankommen; Rechte je Konto einzeln |
| Endergebnis | Quelle mabeehavenraw/source-data mit flow, temperature, humidity, weight; Data Lake mabeehavenlakehouse |
| Hinweise / Gefahren | Hierarchischer Namespace lässt sich später nur mit Aufwand ändern – beim Anlegen richtig setzen · Container nach Zweck benennen, Projekt steckt schon im Kontonamen |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Rohdaten-Eingang ist schreibgeschützt für Verarbeitungsschritte |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritte 2–3 · Idee I5 |
| Einfach erklärt | Wie ein Briefkasten und ein Lager: In das eine Speicherkonto kommen die Lieferungen (Rohdaten), im anderen werden sie geordnet aufbewahrt und weiterverarbeitet. |

| ### Schritt 1.4 – Container und Ordner nach Medaillon-Architektur |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie wird der Data Lake gegliedert? |
| Eigene Erwartung | Je Stufe ein Ordner |
| Erwartung laut Recherche | Medallion Architecture: Bronze = Rohdaten unverändert, Silver = bereinigt und vereinheitlicht, Gold = geschäftsfertige Kennzahlen |
| Zwischenschritte | 1) Container lakehouse 2) Ordner bronze/new, bronze/archive, silver, gold |
| Zwischenergebnis | Doppelklick auf Speichern meldet „PathAlreadyExists“ – harmlos |
| Lösungswege | A ein Container mit Stufen-Ordnern · B je Stufe ein eigener Container (feinere Rechte, mehr Verwaltung) |
| Entscheidung + Begründung | A (24.09.2026): für ein Projekt übersichtlich; Rechte je Ordner sind mit Gen2 trotzdem möglich |
| Endergebnis | lakehouse/bronze/new, bronze/archive, silver, gold (Ablage-Regel Kap. 8.3) |
| Hinweise / Gefahren | bronze/new ist nur Durchgangsordner – er muss nach jedem Lauf leer sein, sonst werden Dateien doppelt verarbeitet |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Gold ist die einzige Stufe, aus der Berichte und Modelle lesen |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritt 4 · Medaillon-Erklärung in AN-ITS-001 |
| Einfach erklärt | Bronze, Silver, Gold sind wie Rohstoff, Zwischenprodukt und fertige Ware. Jede Stufe hat ihren eigenen Ordner – so sieht man immer, wie weit die Daten schon bearbeitet sind. |

| ### Schritt 1.5 – Data Factory und Rechte über verwaltete Identität |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie darf die Data Factory auf beide Speicherkonten zugreifen, ohne geheime Schlüssel? |
| Eigene Erwartung | Zugriffsschlüssel des Speicherkontos eintragen |
| Erwartung laut Recherche | Microsoft Learn: Managed Identity (verwaltete Identität) mit Datenrollen nach dem Prinzip der minimalen Rechte; Kontoschlüssel geben Vollzugriff |
| Zwischenschritte | 1) adf-beehaven-dev-gwc (V2, Germany West Central, Git später) 2) Access control (IAM) (Zugriffssteuerung) am Quellkonto: „Storage-Blobdatenleser“ 3) am Data Lake: „Mitwirkender an Storage-Blobdaten“ |
| Zwischenergebnis | Rolle „Leser“ reicht nicht (nur Verwaltungsebene, keine Daten); nach dem Zuweisen dauert es einige Minuten |
| Lösungswege | A verwaltete Identität mit Datenrollen · B Kontoschlüssel (schnell, aber Vollzugriff und Weitergaberisiko) · C SAS-Token (Ablaufdatum, muss erneuert werden) |
| Entscheidung + Begründung | A (24.09.2026): kein Geheimnis im Umlauf, nur nötige Rechte, nichts läuft ab – Muster für spätere Agentenrechte |
| Endergebnis | Data Factory liest die Quelle und schreibt in den Data Lake, ohne Schlüssel |
| Hinweise / Gefahren | Nicht „Besitzer“ und nicht die eigene Person statt der Identität berechtigen · Fehler „Zugriff verweigert“ → Datenrolle prüfen und warten |
| Klärung (Stand Abschluss) | Anmeldung am Speicherkonto selbst noch mit Zugriffsschlüssel aktiviert – für den Betrieb auf Entra-Anmeldung umstellen → Stand 05.10.2026: Folgeprojekt FP-5 |
| Für Agenten / ML | Jeder Agent bekommt eine eigene Identität mit minimalen Rechten; Rechteänderung nur nach Freigabe |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritte 5–7 · Idee I6 · Leitplanken RL-RC-004 |
| Einfach erklärt | Die Data Factory bekommt einen eigenen „Dienstausweis“ (verwaltete Identität) statt eines Passworts. Sie darf nur das, was sie braucht: in der Quelle lesen, im Lager schreiben. |

| ### Schritt 1.6 – Linked Services und Datasets |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie kennt die Data Factory Quelle und Ziel, und wie beschreibt sie die Dateien? |
| Eigene Erwartung | Ein Dataset je Datei |
| Erwartung laut Recherche | Linked Service (verknüpfter Dienst) = Verbindung; Dataset (Datensatz) = Zeiger auf Ordner/Datei mit Format; Parameter machen Datasets wiederverwendbar |
| Zwischenschritte | 1) ls_blob_mabeehavenraw, ls_adls_mabeehavenlakehouse (verwaltete Identität) 2) 6 Datasets, Format Binär bzw. CSV, teils mit Parameter file_name |
| Zwischenergebnis | Ausdruck @item() direkt im Dataset führt zum Fehler „FailToResolveParameters“; Parameter werden alphabetisch sortiert angezeigt und leicht vertauscht |
| Lösungswege | A parametrisierte Datasets (@dataset().file_name, Wert kommt aus der Aktivität) · B feste Datasets je Datei (einfach, aber jede neue Datei braucht ein neues Dataset) |
| Entscheidung + Begründung | A (24.09.2026): neue Sensoren oder Standorte ohne neue Datasets |
| Endergebnis | 2 Linked Services, 6 Datasets (Liste Kap. 8.6) |
| Hinweise / Gefahren | Linked Service für den Data Lake als „ADLS Gen2“, nicht „Blob“ · im Dataset nur @dataset(), @item() nur in der Aktivität · Parameter am Namen, nicht an der Position zuordnen |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Schema: Verbindung einmal, Zeiger parametrisiert |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritte 8–9 · Anhang A „Typische Fehler“ |
| Einfach erklärt | Verknüpfte Dienste sind die Adressbuch-Einträge („wo ist das Lager?“), Datasets die Beschreibung der Pakete („welche Datei, welches Format?“). Ohne beide findet die Pipeline nichts. |

| ### Schritt 1.7 – Pipeline Rohdaten → Bronze, dynamisch |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie kommen alle Rohdateien ohne Handarbeit nach Bronze? |
| Eigene Erwartung | Eine Kopieraktivität je Datei |
| Erwartung laut Recherche | Kursvorgabe: Get Metadata (Liste childItems) + ForEach (Schleife) + Copy; Bronze kopiert binär 1:1 |
| Zwischenschritte | 1) pl_ingest_raw_to_bronze 2) Get Metadata auf source-data 3) ForEach über childItems 4) Copy binär mit @item().name |
| Zwischenergebnis | @item().file_name statt @item().name und Senke = Quelle waren typische Fehler; „erfolgreich“ mit leerem Ordner → Senke/Pfad falsch |
| Lösungswege | A dynamisch über Schleife · B feste Kopie je Datei · C Ordner-Kopie mit Platzhalter (schnell, aber weniger Kontrolle je Datei) |
| Entscheidung + Begründung | A (24.09.2026): neue Dateien werden automatisch mitverarbeitet |
| Endergebnis | 4 CSV in bronze/new, Testlauf erfolgreich |
| Hinweise / Gefahren | Nach Änderungen „Publish all“ und ↻ Refresh, sonst gilt der alte Stand · Debug-Lauf ≠ veröffentlichte Version |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Neue Datenquellen = neue Datei im Eingang, keine Codeänderung |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritte 10–11 · Idee I7 |
| Einfach erklärt | Statt jede Datei einzeln zu holen, schaut die Pipeline nach, was da ist, und holt alles automatisch – auch Dateien, die morgen neu dazukommen. |

| ### Schritt 1.8 – Bronze → Silver, Ordner je Sensor |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie werden die Rohdaten für die Bereinigung bereitgestellt? |
| Eigene Erwartung | Dateien einfach kopieren |
| Erwartung laut Recherche | Silver liest den Inhalt als Tabelle (CSV-Format), nicht binär; Ordnernamen lassen sich aus dem Dateinamen bilden (@split) |
| Zwischenschritte | 1) pl_bronze_to_silver 2) Get Metadata auf bronze/new + ForEach 3) Copy CSV → CSV (erste Zeile als Überschrift) 4) Zielordner aus dem Dateinamen: Sensor = split(item().name,'_')[0], Stadt = Teil nach _ ohne .csv (ab 25.09.: processing/<stadt>/<sensor>) |
| Zwischenergebnis | Ordner muss man nicht vorher anlegen – die Pipeline erzeugt sie |
| Lösungswege | A Ordner je Sensor aus dem Dateinamen · B alles in einen Ordner (unübersichtlich, keine Standorte) |
| Entscheidung + Begründung | A (24.09.2026); am 25.09. erweitert auf <stadt>/<sensor> (Schritt 2.2) |
| Endergebnis | silver/…/<sensor>/ je Sensor |
| Hinweise / Gefahren | Dateinamen müssen dem Muster <sensor>_<stadt>.csv folgen, sonst entstehen falsche Ordner |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Namensmuster der Lieferungen ist ein Vertrag – Abweichungen melden statt raten |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritt 12 |
| Einfach erklärt | Die Rohdaten werden nach Sensor sortiert bereitgelegt, damit die Bereinigung jeden Sensor einzeln bearbeiten kann. |

| ### Schritt 1.9 – Archiv mit UTC-Zeitstempel |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie bleibt jede Lieferung erhalten, ohne überschrieben zu werden? |
| Eigene Erwartung | Kopie in einen Archivordner |
| Erwartung laut Recherche | Kursvorgabe: Dateien mit Zeitstempel verschieben; Zeitformat mit HH (24 Stunden) |
| Zwischenschritte | 1) pl_bronze_new_to_archive 2) Get Metadata auf bronze/new + ForEach 3) Copy binär Datei → Datei in bronze/archive/<name>_raw/ mit Zieldateiname …_raw__JJJJ-MM-TT_HHmmss_UTC.csv 4) Option „Delete files after completion (Dateien nach Abschluss löschen)“ = verschieben |
| Zwischenergebnis | Nur kopieren → bronze/new wird nie leer; verschieben vor Silver → Silver bleibt leer; hh ergibt 12-Stunden-Zeit |
| Lösungswege | Zeit: A UTC · B Ortszeit (bei der Zeitumstellung doppelte Uhrzeiten) — Reihenfolge: A erst Silver, dann archivieren · B erst archivieren |
| Entscheidung + Begründung | UTC mit Kennzeichen _UTC und Archiv nach Silver (24.09.2026): eindeutig sortierbar, keine Sommerzeit-Sprünge |
| Endergebnis | bronze/archive mit Zeitstempel; bronze/new nach dem Lauf leer |
| Hinweise / Gefahren | Reihenfolge ist entscheidend; in der Master-Pipeline (Schritt 4.1) kommt das Archiv zuletzt |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Jede Lieferung ist über den Zeitstempel wiederherstellbar (Grundlage für Trainingsdaten-Versionen) |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritte 11, 13 · Idee I8 · Projektplan Kap. 6 |
| Einfach erklärt | Jede Lieferung bekommt beim Archivieren einen Zeitstempel im Namen – wie ein Eingangsstempel auf Post. So wird nie etwas überschrieben, und man kann jederzeit nachsehen, was wann kam. |

## 2.2 M2 – Datenverständnis und Bereinigung (25.09.2026)

Ziel: Rohdaten verstehen, Bereinigungsregeln begründen, verlässliche Silver-Daten erzeugen. Grundsatz: markieren statt löschen. Umsetzung: AN-ITS-002 Schritte 1–6, Notebooks N1 und N2.

| ### Schritt 2.1 – Datenprofil der Rohdaten |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Was steht in den Dateien, und welche Probleme haben sie? |
| Eigene Erwartung | Saubere Messreihen mit einzelnen fehlenden Werten |
| Erwartung laut Recherche | Vorgehen nach CRISP-DM (Standardprozess für Datenanalyse): erst Datenverständnis, dann Aufbereitung. Datenquelle Kaggle „Beehive Metrics“ (HOBOS – HOneyBee Online Studies, Würzburg und Schwartau) |
| Zwischenschritte | 1) Zeilen, Spalten, Datentypen 2) Wertebereiche 3) fehlende Werte 4) Zeitabstände |
| Zwischenergebnis | timestamp ist Text · weight min. −172 g, humidity bis −100 % · flow hat doppelt so viele Zeilen wie erwartet (zwei Messreihen untereinander) · fehlende Werte weight 12, humidity 12, temperature 2.032 |
| Lösungswege | A Profil per Skript (wiederholbar) · B Sichtprüfung in Excel (bei 2,5 Mio. Zeilen nicht möglich) |
| Entscheidung + Begründung | A (25.09.2026) |
| Endergebnis | Regeln R1–R8 (Kap. 8.2); Datenbasis Kap. 8.1 |
| Hinweise / Gefahren | Lizenz laut Kaggle „Unbekannt“ → Rohdaten nicht veröffentlichen (CSV sind aus Git ausgeschlossen) · Befund E10: Beschreibung nennt Gewicht in kg, die Schwartau-Dateien enthalten Gramm (ca. 48.600 = 48,6 kg) – Einheit immer an den Werten prüfen · Vergleich mit dem Kaggle-Original (30.09.2026): Kursdaten sind inhaltlich gleich, nur auf 2 Nachkommastellen gerundet (max. Abweichung 0,005) |
| Klärung (Stand Abschluss) | F2 Nutzungsrechte bei HOBOS (https://www.hobos.de) anfragen → Stand 05.10.2026: entfällt – Rohdaten werden nicht veröffentlicht (Entscheidung Geschäftsführung 05.10.2026) |
| Für Agenten / ML | Ein Datenprofil ist der erste Schritt jeder neuen Datenquelle |
| Verweise | Bericht BE-ITS-003 Datenprofil (Privat) · Ideen I9, I49 · Kaggle-Beschreibung (Screenshots Privat/_lokal/kaggle_2026-09-30/) |
| Einfach erklärt | Bevor man Daten verwendet, schaut man sie genau an: Was steht drin, was fehlt, was ist offensichtlich falsch? Daraus entstehen die Regeln, nach denen später bereinigt wird. |

| ### Schritt 2.2 – Silver aufteilen: processing und cleaned |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wo liegt die unbereinigte Arbeitskopie, wo das Ergebnis – und wie greift man auf einen guten Stand zurück? |
| Eigene Erwartung | Bereinigte Datei überschreibt die alte |
| Erwartung laut Recherche | Kursvorgabe: silver/processing (Arbeitskopie) und silver/cleaned (bereinigt) |
| Zwischenschritte | 1) processing/<stadt>/<sensor>/ ohne Zeitstempel 2) cleaned/<stadt>/<sensor>/ mit UTC-Zeitstempel 3) Notebooks lesen processing nur |
| Zwischenergebnis | Frage aus dem Unterricht: „Wäre es bei einer falschen Bereinigung nicht besser, den letzten Stand zu nehmen?“ → Versionen in cleaned |
| Lösungswege | A Vorgabe: unbereinigte Kopie in silver/processing · B nach Medaillon-Definition: unbereinigte Daten bleiben in Bronze, Notebooks lesen direkt aus Bronze |
| Entscheidung + Begründung | A (25.09.2026): vorgabekonform; Abweichung zur Definition dokumentiert (Rückfrage an die Kursleitung erledigt 01.10.: Kurs nutzt silver/processing; für den Betrieb Empfehlung Bronze, FP-1)en |
| Endergebnis | Ordner je Stadt und Sensor; Rückgriff auf jede frühere bereinigte Version |
| Hinweise / Gefahren | processing wird je Lauf überschrieben – nie als Ablage nutzen |
| Klärung (Stand Abschluss) | F4 processing in Silver oder Bronze? → Stand 05.10.2026: erledigt 01.10. (Kurs-Vorgabe umgesetzt; Bronze-Variante → FP-1) |
| Für Agenten / ML | Modelle werden immer mit einer benannten cleaned-Version trainiert (Nachvollziehbarkeit) |
| Verweise | AN-ITS-001 Schritt 14 · AN-ITS-002 „Welche Ordner haben einen Zeitstempel?“ · Idee I13 |
| Einfach erklärt | Zwei Ablagen: Im Arbeitskorb (processing) liegt die Kopie, an der gearbeitet wird; in der Ablage „bereinigt“ (cleaned) jede fertige Fassung mit Datum. Geht etwas schief, nimmt man die letzte gute Fassung. |

| ### Schritt 2.3 – Arbeitsumgebung lokal: VS Code und Conda |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wo wird die Bereinigung entwickelt? |
| Eigene Erwartung | Direkt in Azure |
| Erwartung laut Recherche | Kursvorgabe: lokal entwickeln, dann in die Cloud übertragen; eigene Umgebung je Projekt mit festen Versionen |
| Zwischenschritte | 1) Projektordner in VS Code öffnen und vertrauen 2) conda create -n beehaven python=3.12 pandas pyarrow matplotlib jupyter ipykernel -y 3) Notebook anlegen, Kernel beehaven |
| Zwischenergebnis | „Restricted Mode (eingeschränkter Modus)“ verhindert Code-Ausführung bis zum Vertrauen; verschobene Ordner führen zu „cwd does not exist“ |
| Lösungswege | A lokal (kostenlos, schnell) · B Google Colab (kein lokaler Speicher, Daten in fremder Cloud) · C direkt in Azure Synapse (kostet je Lauf) |
| Entscheidung + Begründung | A (25.09.2026): spart Guthaben, schnelle Tests; Python 3.12, weil alle Datenbibliotheken dafür stabil sind |
| Endergebnis | Umgebung beehaven; Notebooks in 03_notebooks_ITS-Data/ |
| Hinweise / Gefahren | Code nicht in Markdown-Zellen einfügen · vorherige Zellen ausführen, sonst NameError · regelmäßig speichern |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Umgebung exportierbar (conda env export) – gleiche Versionen für Training und Betrieb |
| Verweise | AN-ITS-002 Schritte 1–3 · Befehlsmatrix Terminal (Projektvorlage 06_vorlagen/Beispiele_Befehlsmatrix/) · Idee I10 |
| Einfach erklärt | Die Bereinigung wird erst auf dem eigenen Rechner entwickelt und getestet – das kostet nichts. Erst wenn alles stimmt, läuft es in der Cloud, wo jede Minute Geld kostet. |

| ### Schritt 2.4 – Zeitstempel eindeutig machen (UTC) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Gibt es doppelte Zeitstempel? Passen die vier Dateien zeitlich zusammen? |
| Eigene Erwartung | Wenige echte Duplikate, die man löschen kann |
| Erwartung laut Recherche | Im Oktober gibt es 02:00–03:00 Uhr doppelt (Ende der Sommerzeit); pandas löst das mit tz_localize(ambiguous=…) (pandas-Dokumentation) |
| Zwischenschritte | 1) Text in Datum umwandeln (R1) 2) Duplikate zählen: 24 bei temperature 3) Ortszeit Europe/Berlin festlegen 4) nach UTC umrechnen (R2) 5) Duplikate erneut zählen: 0 |
| Zwischenergebnis | Automatik ambiguous="infer" scheitert am Einzelwert 29.10.2017 02:00 bei humidity/weight (nur zwei Messungen am Tag) |
| Lösungswege | A Duplikate zuerst löschen (Reihenfolge der Kursvorlage) – echte Messungen gehen verloren · B erst UTC, dann Duplikate prüfen · C Ortszeit behalten und doppelte Stunden mitteln – einfach, verfälscht aber Werte |
| Entscheidung + Begründung | B (25.09.2026, Projektleitung): nur so lässt sich erkennen, was wirklich doppelt ist; eigene Regel „1. Vorkommen einer Uhrzeit = Sommerzeit, 2. = Winterzeit“, je Messreihe |
| Endergebnis | E1–E4: keine doppelten Zeiten, keine Rücksprünge; humidity/weight messen nach UTC immer 00:00/12:00 (Beleg für deutsche Ortszeit mit Sommerzeit) |
| Hinweise / Gefahren | Die Kursreihenfolge hätte hier echte Daten gelöscht · bei anderen Standorten Zeitzone aus standorte.csv nehmen · für Tageszeit-Analysen Ortszeit bzw. Sonnenstand verwenden, nicht UTC · Abweichung Kurs-Notebook 04: dort wird flow als UTC behandelt (bei uns Ortszeit, siehe R2 – sonst wäre flow im Sommer 2 Std., im Winter 1 Std. gegen Wetter und Temperatur verschoben) und ambiguous=True ordnet alle doppelten Oktober-Zeiten der Sommerzeit zu, danach werden echte Messungen als Duplikate gelöscht. Eigene Regel bleibt (Entscheidung 30.09.2026) |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Zeit immer in UTC speichern; Merkmale wie Stunde oder Tag/Nacht daraus ableiten. Regel „erst Zeitzone, dann Duplikate“ ist übertragbar |
| Verweise | N1 Kap. 4–5 · AN-ITS-002 Schritt 4 · Befunde E1–E4 · Idee I12, I45 |
| Einfach erklärt | Deutschland stellt zweimal im Jahr die Uhr um. Im Oktober gibt es die Stunde 02:00–02:59 zweimal, im März gar nicht. Eine Messung „29.10.2017 02:30“ ist deshalb nicht eindeutig. UTC ist die weltweite Einheitszeit ohne Umstellung – jede Minute gibt es genau einmal. Deshalb rechnen wir alle Zeiten nach UTC um; so passen alle Sensoren und das Wetter zeitlich zusammen. |

| ### Schritt 2.5 – Duplikate und fehlende Werte |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Sind gleiche Zeilen Fehler? Wie wird mit fehlenden Werten umgegangen? |
| Eigene Erwartung | Gleiche Zeilen löschen, Lücken mit Mittelwert füllen |
| Erwartung laut Recherche | Auffüllen (Imputation) erzeugt Werte, die nie gemessen wurden; Entscheidung hängt vom Analysezweck ab |
| Zwischenschritte | 1) komplett gleiche Zeilen zählen: flow 697.348 2) prüfen, ob gleiche Zeit + gleicher Wert (echte Duplikate) oder nur gleicher Wert 3) fehlende Werte je Datei zählen |
| Zwischenergebnis | Die gleichen flow-Zeilen sind Minuten mit Wert 0 (keine Flugbewegung) – echte Messungen |
| Lösungswege | Duplikate: A behalten (R4) · B löschen (vernichtet Nullwerte). Fehlende Werte: A nur zählen (R3) · B auffüllen · C Zeilen löschen |
| Entscheidung + Begründung | R4 behalten, R3 nur zählen (25.09.2026): erfundene Werte täuschen Ergebnisse vor; Umgang entscheidet die Analyse |
| Endergebnis | keine Zeile gelöscht; fehlende Werte dokumentiert |
| Hinweise / Gefahren | drop_duplicates() ohne Prüfung hätte 28 % der flow-Daten gelöscht |
| Klärung (Stand Abschluss) | Lücken später visualisieren (Schritt 3.1) → Stand 05.10.2026: erledigt (3.1) |
| Für Agenten / ML | Fehlende Werte als eigene Information behandeln (Kennzeichen), nicht stillschweigend füllen |
| Verweise | N1 Kap. 5–6 · R3, R4 |
| Einfach erklärt | Gleiche Zeilen sind hier keine Fehler: Wenn in vielen Minuten keine Biene fliegt, steht dort jedes Mal 0. Fehlende Werte werden nur gezählt und nicht erfunden – eine erfundene Zahl wäre eine falsche Messung. |

| ### Schritt 2.6 – Zwischenstand speichern (Parquet) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie wird das N1-Ergebnis an N2 übergeben? |
| Eigene Erwartung | Als CSV |
| Erwartung laut Recherche | Parquet behält Datentypen (z. B. UTC-Zeit), komprimiert und ist schneller |
| Zwischenschritte | 1) Ordner zwischenstand 2) je Sensor Parquet speichern |
| Zwischenergebnis | flow als Parquet 28,2 MB; CSV würde Zeiten wieder zu Text machen |
| Lösungswege | A Parquet · B CSV (lesbar, aber Typen gehen verloren) · C alles in einem Notebook ohne Zwischenstand |
| Entscheidung + Begründung | A (25.09.2026); getrennte Notebooks, weil bei Regeländerung nur N2 neu laufen muss |
| Endergebnis | Zwischenstand je Sensor; Datenmengen Befund E7 |
| Hinweise / Gefahren | Zwischenstand ist ein Durchgangsordner, keine Ablage |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Übergabe zwischen Schritten in typisierten Formaten |
| Verweise | N1 Kap. 7 · E7 |
| Einfach erklärt | Das Zwischenergebnis wird in einem Format gespeichert (Parquet), das Datum und Zahl als Datum und Zahl behält und kleiner ist als eine CSV-Datei – wie ein ordentlich beschrifteter Umzugskarton. |

| ### Schritt 2.7 – Fachliche Plausibilität: Gewicht, Feuchte, Temperatur |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Welche Werte sind physikalisch oder fachlich unmöglich? |
| Eigene Erwartung | Stock mit Beute 30–90 kg; Luftfeuchte 0–100 %; Frost im Stock unwahrscheinlich |
| Erwartung laut Recherche | Wintertraube innen ca. 20–30 °C, Rand ca. 12 °C; Brutnest im Sommer 33–36 °C [T1–T3] |
| Zwischenschritte | 1) weight < 20 kg (R5) 2) humidity < 0 % (R6) 3) temperature < 0 °C prüfen (R7) |
| Zwischenergebnis | weight: 102 Werte < 20 kg, alle im Zeitraum 28.04.–02.07.2018 (Schritt 5.1) · humidity: 31 Werte bis −100 % (Fehlercode) · temperature: 4.033 Werte < 0 °C, im Sommer konstant 34–35 °C |
| Lösungswege | A ungültig markieren (Wert leer, Grund in qualitaet) · B Zeilen löschen · C auf Grenzwert setzen |
| Entscheidung + Begründung | A für R5/R6 (25.09.2026): nachvollziehbar, Regeln später änderbar; R7 Frost behalten – außerhalb der Wintertraube kühlt der Stock stark ab (Rand ca. 12 °C [T3]); ein Sensor dort kann Frost messen, Löschen vernichtet echte Daten |
| Endergebnis | weight 1.647 ok · humidity 1.718 ok · temperature 251.398 ok (Stand nach N2, vor Schritt 5.1) |
| Hinweise / Gefahren | Befund E6: Temperatursensor misst im Stock – für Wetterfragen ist er ungeeignet (→ Schritt 3.4) |
| Klärung (Stand Abschluss) | Gewicht-Grenze bei gestörtem Zeitraum (→ Schritt 5.1) → Stand 05.10.2026: erledigt (R5a, 5.1) |
| Für Agenten / ML | Plausibilitätsgrenzen je Sensor als Konfiguration, nicht im Code verstecken |
| Verweise | N2 Kap. 3–5 · R5–R7, E6 |
| Einfach erklärt | Manche Werte können nicht stimmen: ein Bienenstock mit 0 kg oder eine Luftfeuchte von −100 %. Solche Werte werden als ungültig markiert, aber nicht gelöscht – man kann später nachvollziehen, warum. |

| ### Schritt 2.8 – flow in Ausflug und Einflug trennen |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Warum hat flow doppelt so viele Zeilen und Werte von −631 bis 7.999? |
| Eigene Erwartung | Eine Messreihe |
| Erwartung laut Recherche | Datensatz-Beschreibung (Kaggle/HOBOS): „Eine positive Zahl steht für die Anzahl der Ankünfte, eine negative für die Anzahl der Abflüge“; beide Werte haben denselben Zeitstempel |
| Zwischenschritte | 1) Zeitsprung zurück finden (Zeile 1.256.918) 2) Reihe 0 (−631…0) und Reihe 1 (0…7.999) trennen 3) über die UTC-Zeit nebeneinanderstellen |
| Zwischenergebnis | Beide Reihen haben 1.256.918 Minuten; alle mit beiden Werten. Kursleitung teilt in der Mitte (len // 2) – gleiches Ergebnis |
| Lösungswege | A Trennung am Zeitsprung (robust, auch bei ungleich langen Reihen) · B Teilung in der Mitte (einfach, setzt gleiche Länge voraus) |
| Entscheidung + Begründung | A (25.09.2026); Weg B als Gegenprobe (P2) |
| Endergebnis | Spalten flow_aus (Reihe 0) und flow_ein (Reihe 1) |
| Hinweise / Gefahren | Zuordnung belegt (30.09.2026): negativ = Abflug (flow_aus), positiv = Ankunft (flow_ein). Abweichung Kurs-Notebook 04: dort negativ = flow_in – nach der Datensatz-Beschreibung umgekehrt. Würzburg liegt nicht sauber in zwei Reihen untereinander → für mehrere Standorte nach Vorzeichen trennen (Schritt 5.9) |
| Klärung (Stand Abschluss) | – (F1 erledigt) |
| Für Agenten / ML | Annahmen kennzeichnen und mit der Quellbeschreibung belegen, bevor Merkmale darauf aufbauen |
| Verweise | N2 Kap. 6 · R8, P2 · Idee I49, I52 |
| Einfach erklärt | Am Flugloch zählt ein Sensor jede Minute, wie viele Bienen rein- und rausfliegen. Ein Plus heißt „Bienen kommen heim“, ein Minus „Bienen fliegen aus“. Beide Zahlen standen in der Datei untereinander statt nebeneinander – deshalb werden sie in zwei Spalten getrennt. |

| ### Schritt 2.9 – Bereinigte Daten speichern (silver/cleaned) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | In welchem Format und mit welchem Namen landen die bereinigten Daten? |
| Eigene Erwartung | Kleiner als die Rohdaten |
| Erwartung laut Recherche | Zusätzliche Spalten (Qualität, UTC) vergrößern CSV |
| Zwischenschritte | 1) Zeitstempel UTC erzeugen 2) je Stadt/Sensor speichern 3) Zeilenzahl vorher/nachher prüfen |
| Zwischenergebnis | Frage aus dem Unterricht: „Warum ist die bereinigte CSV größer?“ → Silver 82 MB (CSV) gegenüber 64 MB Rohdaten, weil mehr Spalten |
| Lösungswege | A CSV (lesbar, wie Vorgabe) · B Parquet (kleiner, Typen bleiben – siehe Schritt 5.2) |
| Entscheidung + Begründung | A vorerst (25.09.2026); Umstellung für den Azure-Betrieb nach Z1 vorgesehen |
| Endergebnis | silver/cleaned/schwartau/<sensor>/<sensor>_schwartau_cleaned__<UTC>.csv; Kontrollwerte erfüllt |
| Hinweise / Gefahren | Nie in processing schreiben |
| Klärung (Stand Abschluss) | Kosten je Stufe mit Preisrechner beziffern (E7) → Stand 05.10.2026: erledigt (Ist-Kosten 1,02 €, Kap. 8.8) |
| Für Agenten / ML | Dateiname enthält Version (UTC) – Trainingsdaten eindeutig referenzierbar |
| Verweise | N2 Kap. 7 · E7 |
| Einfach erklärt | Die bereinigten Daten bekommen einen festen Platz und einen Namen mit Zeitstempel. So ist jede Bereinigung ein eigener, nachvollziehbarer Stand. |

| ### Schritt 2.10 – Erste Analyse und Gold-Vorschau (F1–F3) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Was sagen die Daten? Welche Kennzahlen gehören nach Gold? |
| Eigene Erwartung | F1 Zunahme im Sommer, Abfall bei Ernte · F2 Flug Mai–August · F3 positiver Zusammenhang Temperatur/Flug |
| Erwartung laut Recherche | Spitzentage 4–10 kg Zunahme [R1]; Winterverbrauch einige hundert Gramm bis mehrere kg je Monat [R2]; Flug bei 10–40 °C, am wirksamsten 20–30 °C [R3]; Temperatur + Strahlung erklären 78 % der Flugaktivität [R4] |
| Zwischenschritte | 1) Tageswerte je Sensor 2) Grafiken F1–F3 3) Korrelation nach Pearson |
| Zwischenergebnis | Stocktemperatur r = 0,64 mit Einflug, aber fast konstant 35 °C im Sommer → sie zeigt die Brutsaison, nicht das Wetter (E6) |
| Lösungswege | Temperatur für F3: A Stocktemperatur (vorhanden) · B Außentemperatur aus Wetterdaten (zusätzliche Quelle) |
| Entscheidung + Begründung | B (Folgeentscheidung 28.09.2026) → Wetterdaten ergänzen (Schritt 3.4) |
| Endergebnis | F1 typisch ca. 60 kg, Höchstwert 91 kg (30.06.2017), Ernte vermutlich 26./27.07.2017 (−32 kg), Winterverbrauch 7–12 kg · F2 Mai–August, Höhepunkt Juni · F3 Außentemperatur r = 0,68 (nach N3) |
| Hinweise / Gefahren | Korrelation ist keine Ursache (Tageslänge, Jahreszeit, Tracht wirken mit) |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Stocktemperatur ist ein Merkmal für den Zustand des Volkes, nicht für das Wetter |
| Verweise | N4 Kap. 4–6 · 04_images/schwartau/f1_gewicht_verlauf.png · 04_images/schwartau/f2_flugaktivitaet_monat.png · 04_images/schwartau/f3_temperatur_einflug.png |
| Einfach erklärt | Erste Antworten aus den Daten: Der Stock wiegt meist um 60 kg, die Bienen fliegen vor allem von Mai bis August, und wärmeres Wetter bedeutet mehr Flug. |

## 2.3 M3 – Plausibilität, Wetter, Analyse, Master-Pipeline (28.09.2026)

Ziel: Plausibilität vertiefen (Abgleich mit dem Notebook der Kursleitung), Außenwetter ergänzen, Leitfragen beantworten, Pipelines verketten.

| ### Schritt 3.1 – Zeitabstände und versteckte Lücken |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Fehlen Zeiten, obwohl keine leeren Werte (NaN) da sind? |
| Eigene Erwartung | flow hat einige Lücken, darunter längere Ausfälle; übrige Sensoren lückenlos |
| Erwartung laut Recherche | Kursleitung: Differenz aufeinanderfolgender Zeitstempel prüfen; kleine Lücken interpolieren |
| Zwischenschritte | 1) diff() der UTC-Zeit je Reihe 2) Abstände > Messintervall zählen 3) längste Lücken auflisten |
| Zwischenergebnis | flow normal 1 Min.; 120 versteckte Lücken, 4 länger als 1 Tag, größte 5 Tage 09:32 Std.; übrige Sensoren lückenlos |
| Lösungswege | a kleine Lücken in Silver interpolieren (Kursleitung) · b alle Lücken füllen · c in Silver nichts füllen, erst in der Analyse visualisieren und entscheiden |
| Entscheidung + Begründung | c (28.09.2026, P6): visualisieren → prüfen → entscheiden; Silver bleibt Messung |
| Änderung | 30.09.2026 (Projektleitung): In Gold werden kurze Lücken bei gleichmäßigen Sensoren (Temperatur, Feuchte, Gewicht) aufgefüllt, mit Kennzeichen-Spalte aufgefuellt; flow nie; Silver bleibt ungefüllt. Grund: Analyse und ML brauchen lückenlose Daten; Kurs-Notebook 04 füllt schon in Silver – wir erst in Gold, damit Silver die Messung bleibt und die Regel ohne neue Bereinigung änderbar ist |
| Endergebnis | Lücken dokumentiert, nicht gefüllt |
| Hinweise / Gefahren | Interpolierte Flugwerte in der Nacht oder bei Regen wären erfunden · Tages-Summen an Lückentagen sind zu niedrig |
| Klärung (Stand Abschluss) | Tage mit großen Lücken in Gold kennzeichnen → Stand 05.10.2026: Folgeprojekt FP-2 (Ampel Datenqualität); Spalten …_aufgefuellt in Gold vorhanden |
| Für Agenten / ML | Lückentage als Merkmal oder aus dem Training ausschließen; Spalte aufgefuellt als Merkmal nutzen |
| Einfach erklärt | Silver ist wie das Kassenbuch: nur tatsächliche Buchungen. Gold ist wie der Monatsbericht: dort darf man hochrechnen oder glätten, solange es gekennzeichnet ist. Kurze Lücken bei der Temperatur sind unkritisch (sie ändert sich in Minuten kaum); bei Flugzählungen oder Lücken über Tage würde man Werte erfinden. |
| Verweise | N1 Kap. 5a · P1, P6 · Idee I15, I18 |

| ### Schritt 3.2 – Kurzzeitige Ausreißer (R9) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Gibt es Einzelwerte, die kurz stark abweichen (z. B. Stock geöffnet)? |
| Eigene Erwartung | Wenige Ausreißer, vor allem bei der Temperatur |
| Erwartung laut Recherche | 68-95-99,7-Regel: ¦z¦ > 3 ist selten; robuster z-Score mit Median und MAD ist unempfindlich gegen Ausreißer selbst |
| Zwischenschritte | 1) rollierender Median und MAD (Fenster wie Kursleitung) 2) z = (Wert − Median) / (1,4826 × MAD) 3) ¦z¦ > 3 → Spalte <messwert>_auffaellig 4) Anteil je Uhrzeit prüfen |
| Zwischenergebnis | E8: temperature 5.762 · humidity 134 (7,8 %) · weight 59 · flow aus 8.898 · flow ein 15.932; flow nachts 5–6,5 % statt 2 % |
| Lösungswege | A markieren, Wert behalten · B auffällige Werte löschen · C fester Grenzwert statt z-Score |
| Entscheidung + Begründung | A (28.09.2026): Methode ist nachts und bei humidity (Fenster nur 5 Werte) zu streng |
| Endergebnis | R9 in N2; Analysen schließen auffällige Werte aus, die Daten bleiben |
| Hinweise / Gefahren | Bei sehr gleichmäßigen Reihen ist der MAD winzig → schon Rauschen wirkt auffällig (→ Schritt 3.3) |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Ausreißer-Kennzeichen als Merkmal nutzen oder gezielt ausschließen – nie stillschweigend |
| Verweise | N2 Kap. 6a–6b · P4, R9, E8 · Idee I16 |
| Einfach erklärt | Ein einzelner Wert, der plötzlich stark von seinen Nachbarn abweicht, ist verdächtig (z. B. Deckel geöffnet). Er wird markiert, bleibt aber erhalten – Auswertungen können ihn bewusst weglassen. |

| ### Schritt 3.3 – Mindestabweichung für Temperatur-Ausreißer (D2) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Sind die 5.762 auffälligen Temperaturwerte echte Sprünge? |
| Eigene Erwartung | Größtenteils echte Sprünge |
| Erwartung laut Recherche | Bei kleinem MAD ist der z-Score empfindlich; Praxis: zusätzlich fachliche Mindestabweichung |
| Zwischenschritte | 1) Abweichung vom Median je auffälligem Wert 2) Sensitivität für 0,5 / 1 / 2 °C 3) Beispiele grafisch prüfen |
| Zwischenergebnis | E9: nur 1.773 weichen > 1 °C ab, ca. 1.100 nur ≤ 0,1 °C (z. B. 08.01.2018: −1,59 °C bei Median −1,5 °C → z = −3,9) |
| Lösungswege | A > 0,5 °C (2.624) · B > 1 °C (1.773) · C > 2 °C (921) |
| Entscheidung + Begründung | B, D2 = 1 °C (28.09.2026, Prüfung Mensch + KI): trennt Rauschen von echten Sprüngen, ohne echte Abfälle zu verlieren |
| Endergebnis | temperature 1.773 auffällig |
| Hinweise / Gefahren | Markierungen am Tiefpunkt glatter Kurven sind ein Methodeneffekt |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Schwellen mit Sensitivitätsanalyse begründen und als Parameter führen |
| Verweise | N2 Kap. 6c–6d · 04_images/schwartau/d2_sensitivitaet_temperatur.png · E9 |
| Einfach erklärt | Viele „auffällige“ Temperaturwerte wichen nur um Zehntelgrad ab – das ist Messrauschen, kein Ereignis. Erst ab 1 °C Abweichung gilt ein Wert als echter Sprung. |

| ### Schritt 3.4 – Wetterdaten ergänzen (N3) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie hängt der Flug vom Außenwetter ab? Der Stocksensor misst innen (E6) |
| Eigene Erwartung | ca. 881 Tage × 24 Std. ≈ 21.100 Stundenwerte |
| Erwartung laut Recherche | Bright Sky liefert DWD-Daten und ergänzt fehlende Messgrößen aus Ersatzstationen (fallback_source_ids, OpenAPI-Beschreibung) |
| Zwischenschritte | 1) Zeitraum aus den Sensordaten 2) Abruf über API, Rohantwort als Parquet archivieren (Bronze) 3) Station je Messgröße prüfen 4) Qualität prüfen 5) aufbereiten (Silver) |
| Zwischenergebnis | W1: Niederschlag aus Bad Schwartau-Groß Parin (2,1 km), Temperatur, Wind, Feuchte, Bewölkung zu ca. 99 % aus Lübeck-Blankensee (13 km) · W2: 5.287 Stunden ohne Sonnenschein – alle nachts |
| Lösungswege | A Bright Sky (DWD, frei, Station je Wert nachvollziehbar) · B Open-Meteo (Modelldaten, CC BY 4.0) · C DWD-Rohdaten direkt (aufwendig) |
| Entscheidung + Begründung | A (28.09.2026): amtliche Messwerte, Herkunft je Stunde dokumentierbar; Open-Meteo dient zur Gegenprüfung des Sonnenstands (Schritt 3.5) |
| Endergebnis | 21.145 Stundenwerte; Sonnenschein nachts = 0; Spalte station_temperatur |
| Hinweise / Gefahren | Außenwerte stammen von 13 km entfernter Station (Risiko 5) · Quellenangabe „Datenbasis: Deutscher Wetterdienst“ Pflicht |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Externe Daten immer mit Herkunft je Wert und Rohantwort im Archiv |
| Verweise | N3 Kap. 1–4, 7, 9 · W1, W2 · Idee I19 · 04_images/schwartau/n3_wetter_sonne.png |
| Einfach erklärt | Der Temperatursensor misst im Stock, wo die Bienen es immer warm halten. Für das Flugverhalten zählt das Wetter draußen – deshalb werden Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes ergänzt. |

| ### Schritt 3.5 – Sonnenstand: Tag, Dämmerung, Nacht |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Feste Uhrzeiten für Tag/Nacht sind falsch (Sonnenuntergang Juni ca. 21:50, Dezember ca. 15:55) |
| Eigene Erwartung | Abweichung zu einer zweiten Quelle nur wenige Minuten |
| Erwartung laut Recherche | In ca. 54° Nord längster Tag ca. 17 Std., kürzester ca. 7½ Std.; NOAA Solar Calculation |
| Zwischenschritte | 1) Sonnenhöhe je Stunde nach NOAA 2) Einteilung nach Sonnenhöhe 3) Gegenprüfung mit Open-Meteo |
| Zwischenergebnis | Abweichung im Mittel ca. 2 Min., max. 5 Min. |
| Lösungswege | A selbst berechnen (unabhängig, für jede Stadt) · B nur Open-Meteo-Werte übernehmen (abhängig von Dienst) |
| Entscheidung + Begründung | A mit B als Gegenprobe (28.09.2026): Grundsatz prüfen und gegenprüfen |
| Endergebnis | W3: Tag (Sonnenhöhe > −0,833°) · Dämmerung (−6° bis −0,833°) · Nacht (< −6°) |
| Hinweise / Gefahren | Zeitzone des Standorts beachten (Schritt 4.2) |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Sonnenhöhe ist ein besseres Merkmal als die Uhrzeit |
| Verweise | N3 Kap. 5–6 · W3 |
| Einfach erklärt | Ob es hell ist, hängt vom Sonnenstand ab, nicht von der Uhrzeit: Im Juni ist es um 21 Uhr hell, im Dezember schon um 16 Uhr dunkel. Deshalb wird für jede Stunde berechnet, ob Tag, Dämmerung oder Nacht ist. |

| ### Schritt 3.6 – Reihenfolge der Notebooks |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Die Analyse braucht Wetter und Sonnenstand – in welcher Reihenfolge laufen die Notebooks? |
| Eigene Erwartung | Analyse bleibt N3 |
| Erwartung laut Recherche | In einer Pipeline bestimmt die Reihenfolge die Abhängigkeiten |
| Zwischenschritte | 1) Wetter als eigenes Notebook 2) Analyse umbenennen |
| Zwischenergebnis | Bis 28.09. hieß die Analyse „N3“ – Verweise in Anleitung AN-ITS-002 veraltet |
| Lösungswege | A N3 = Wetter, N4 = Analyse (Nummer = Ausführungsreihenfolge) · B Wetter als N5 (Nummern stimmen nicht mit der Reihenfolge) |
| Entscheidung + Begründung | A (28.09.2026): für die Master-Pipeline eindeutig |
| Endergebnis | N1 Bereinigung → N2 Qualität → N3 Wetter → N4 Analyse/Gold |
| Hinweise / Gefahren | Alte Bezeichnungen in Anleitung und Grafiken nachziehen |
| Klärung (Stand Abschluss) | AN-ITS-002 aktualisieren (Schritt 5.12) → Stand 05.10.2026: erledigt (in AN-ITS-001 aufgegangen) |
| Für Agenten / ML | Nummerierung = Abhängigkeitsreihenfolge |
| Verweise | Projektplan Kap. 6 |
| Einfach erklärt | Wie beim Kochen: Erst putzen (N1), dann prüfen (N2), dann würzen (N3 Wetter), dann anrichten (Gold) – jede Stufe braucht das Ergebnis der vorherigen. |

| ### Schritt 3.7 – Analyse Flugverhalten A1–A6 |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Anforderung Projektleitung 28.09.2026: Flug je Monat, Tageszeit, Außentemperatur, Stunde, Regen und Sonne auswerten |
| Eigene Erwartung | Flug fast nur bei Tag; Maximum bei warmem, sonnigem Wetter; Rückgang bei großer Hitze |
| Erwartung laut Recherche | wie Schritt 2.10 [R3][R4] |
| Zwischenschritte | 1) Kennzahl Flugbewegungen/Min. (Ein- + Ausflüge), auffällige Werte ausgeschlossen 2) Tag/Dämmerung/Nacht 3) 5-Grad-Stufen × Monat 4) Mittag 12–15 Uhr getrennt 5) Regen/Sonne |
| Zwischenergebnis | Über 30 °C −26 %, aber im Mai > 30 °C Spitzenwert 370/Min. → Jahreszeit überlagert Hitze |
| Lösungswege | A Einzelgrafiken je Größe · B kombinierte Auswertung (Mittagshitze A5) · C Modell (später) |
| Entscheidung + Begründung | A + B (28.09.2026); C als Kann-Ziel |
| Endergebnis | A1/A2: 89,9 % bei Tag · 2,9 % Dämmerung · 7,2 % Nacht · A3/A5: kein Flug < 5 °C, Maximum 20–30 °C (ca. 190/Min. = 2,4 × Tagesschnitt 79) · A4/A6: Regen −58 %, volle Sonne 125/Min. vs. keine Sonne 38 |
| Hinweise / Gefahren | Einflussgrößen hängen zusammen (mittags = warm + hell + Tag) → Scheineffekte (→ Schritt 4.4) · Nachtanteil Dez. = Einzelsignale |
| Klärung (Stand Abschluss) | fachliche Belege Flugverhalten; F1 Vorzeichen → Stand 05.10.2026: F1 erledigt; fachliche Belege → Folgeprojekt FP-2 (mit einer Imkerei bestätigen) |
| Für Agenten / ML | Merkmale: Sonnenhöhe, Außentemperatur, Regen, Sonnenschein, Monat |
| Verweise | N4 · 04_images/schwartau/a2_flug_tageszeit.png · 04_images/schwartau/a3_a5_flug_temperatur.png · 04_images/schwartau/a4_a6_flug_regen_sonne_stunde.png · Idee I20, I21 |
| Einfach erklärt | Bienen fliegen fast nur bei Tageslicht, kaum unter 5 °C, am meisten bei 20–30 °C; Regen halbiert den Flug, Sonne verdreifacht ihn. |

| ### Schritt 3.8 – Master-Pipeline Teil 1 |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie laufen die Pipelines in der richtigen Reihenfolge mit einem Start? |
| Eigene Erwartung | Pipelines einzeln starten |
| Erwartung laut Recherche | Kursvorgaben Kap. 8.14–8.22: Execute Pipeline (Pipeline ausführen) mit Abhängigkeit „bei Erfolg“ und „Auf Abschluss warten“ |
| Zwischenschritte | 1) pl_daily_processing 2) drei Execute-Pipeline-Aktivitäten rohdaten_nach_bronze → bronze_nach_silver → bronze_archivieren, jeweils mit Beschreibung 3) Debug-Lauf |
| Zwischenergebnis | Debug-Lauf 28.09.2026 erfolgreich; Notebooks laufen noch nicht in Azure |
| Lösungswege | A Master-Pipeline mit Execute Pipeline · B Trigger je Pipeline mit Zeitabstand (unsicher, keine Abhängigkeit) |
| Entscheidung + Begründung | A (28.09.2026); kein Trigger bis zur Kostenfreigabe |
| Endergebnis | pl_daily_processing veröffentlicht |
| Hinweise / Gefahren | Ohne „Auf Abschluss warten“ startet die nächste Stufe zu früh · Namen später nach Weg A ändern (Schritt 4.1) |
| Klärung (Stand Abschluss) | Fehlerbenachrichtigung (Azure Monitor Alert), Laufprotokoll → Stand 05.10.2026: erledigt (5.10: Warnregeln; Laufverlauf im Monitor, Protokoll PR-ITS-006) |
| Für Agenten / ML | Ein Startpunkt je Tageslauf; Status je Stufe auswertbar |
| Verweise | Idee I22 · AN-ITS-001 Schritt 24 |
| Einfach erklärt | Eine Master-Pipeline ist der Dirigent: Sie startet die einzelnen Pipelines in der richtigen Reihenfolge, und die nächste nur, wenn die vorherige geklappt hat. |

| ### Schritt 3.9 – Notebooks für Azure vorbereiten |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie laufen die lokal entwickelten Notebooks später in Azure? |
| Eigene Erwartung | Notebook hochladen genügt |
| Erwartung laut Recherche | Synapse-Notebook-Aktivität mit Parameterzelle; Zugriff über abfss-Pfade und Identität des Arbeitsbereichs; Kosten je Spark-Sitzung (Microsoft Learn) |
| Zwischenschritte | 1) Generator erzeugt Kopien mit Parameterzelle und Dateifunktionen 2) lokaler Testlauf der Kopien 3) Vergleich mit lokalem Ergebnis |
| Zwischenergebnis | Kopien liefern lokal identische Ergebnisse |
| Lösungswege | K2: a Synapse-Notebook in der Data Factory · b Azure Databricks (zusätzlicher Dienst, Testphase 14 Tage) · c Skript als Azure Function oder lokal (günstig, weniger pipeline-typisch) |
| Entscheidung + Begründung | a (28.09.2026): Standard der Vorgabe, Parameter übergebbar; Azure-Lauf erst nach Kostenfreigabe |
| Endergebnis | 03_notebooks_ITS-Data/synapse/ N1–N4 |
| Hinweise / Gefahren | Kontoschlüssel nie in den Code · jede Notebook-Aktivität startet eine eigene Spark-Sitzung (Kosten) |
| Klärung (Stand Abschluss) | F5 Kosten je Lauf · Rechte der Identitäten zwischen Data Factory und Synapse → Stand 05.10.2026: erledigt (5.8, 5.9: Kosten, drei Synapse-Rollen) |
| Für Agenten / ML | Ein Code-Stand für lokal und Cloud; Unterschiede nur über Parameter |
| Verweise | Idee I23 · K2 (Brainstorming) · Projektplan Kap. 4 |
| Einfach erklärt | Dieselben Notebooks laufen später in Azure. Ein Generator erzeugt dafür eine Azure-Fassung, damit lokal und Cloud nicht auseinanderlaufen. |

## 2.4 M4 – Weg A, mehrere Standorte, erweiterte Analyse (29.09.2026)

| ### Schritt 4.1 – Pipeline-Aufbau Weg A |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie wird die Kette mit Notebooks aufgebaut? |
| Eigene Erwartung | Eine Pipeline für alles |
| Erwartung laut Recherche | Namensregeln Data Factory: höchstens 55 Zeichen, Beginn mit Buchstabe, Ziffer oder _, nicht erlaubt . + ? / < > * % & : \ (Microsoft Learn); Spark-Pool je vCore-Stunde minutengenau mit Auto-pause |
| Zwischenschritte | 1) Ist/Soll-Grafik 2) Varianten K3 vergleichen 3) Namen festlegen |
| Zwischenergebnis | Heute kopiert die Data Factory nur; Gold fehlt in Azure |
| Lösungswege | K3: 1 eine Notebook-Aktivität für alles (ein Spark-Start, günstiger; Fehler schwer zu finden) · 2 Stufen getrennt, Notebooks einzeln, Archiv zuletzt (sichtbar, Neustart ab Fehler; mehr Spark-Starts) |
| Entscheidung + Begründung | 2 = Weg A (29.09.2026): Nachvollziehbarkeit vor Kosten; bei Fehler bleiben die Rohdaten in bronze/new |
| Endergebnis | rohdaten_nach_bronze → bronze_nach_silver (n1_bereinigung, n2_qualitaet) → silver_nach_gold (n3_wetter, n4_gold) → bronze_archivieren |
| Hinweise / Gefahren | Kosten je Lauf vor dem ersten Lauf beziffern (F5) |
| Klärung (Stand Abschluss) | Rollen der Data-Factory-Identität im Synapse-Arbeitsbereich → Stand 05.10.2026: erledigt (5.9) |
| Für Agenten / ML | Jeder Schritt einzeln neu startbar – Voraussetzung für automatische Fehlerbehandlung |
| Änderung | 30.09.2026 (Projektleitung), nach Hinweis der Kursleitung (Kurs-Notebook 04 = Automatisierung, 05 = Silver → Gold): Notebooks nicht mehr je eine Aktivität, sondern Steuer-Notebook startet N1 → N2 → N3 in einer Spark-Sitzung (mssparkutils.notebook.runMultiple); Pipeline mit zwei Notebook-Aktivitäten silver_automatisierung und n4_gold (K6 c). Grund: jede Aktivität startet eine eigene Spark-Sitzung (Startzeit, Kosten); so bleiben die Notebooks einzeln übersichtlich, mit Schnappschuss je Teil-Notebook |
| Einfach erklärt | Jeder Start eines Notebooks in Azure „fährt einen Rechner hoch“ – das dauert Minuten und kostet. Statt viermal hochzufahren, fährt ein Steuer-Notebook einmal hoch und arbeitet die Notebooks nacheinander ab. |
| Verweise | p1_pipeline_ist_soll.png · Projektplan Kap. 4 · Idee I24 |

| ### Schritt 4.2 – Mehrere Standorte (Parameter STADT) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Was passiert, wenn ein zweiter Standort (z. B. Würzburg) dazukommt? |
| Eigene Erwartung | Neue Stadt = Code anpassen |
| Erwartung laut Recherche | Konfiguration statt fester Werte; Data Factory: Get Metadata (Unterordner) + ForEach je Stadt |
| Zwischenschritte | 1) Standort-Tabelle lakehouse/konfiguration/standorte.csv (Stadt, Name, Breite, Länge, Zeitzone, Quelle) 2) Parameter STADT in N1–N4 3) N1–N4 neu ausführen |
| Zwischenergebnis | Feste Koordinaten hätten einer neuen Stadt falsches Wetter zugeordnet |
| Lösungswege | A Parameter + Tabelle · B Kopie der Notebooks je Stadt (Pflegeaufwand) |
| Entscheidung + Begründung | A (29.09.2026) |
| Endergebnis | Ergebnisse nach Neulauf identisch; fehlende Stadt → Abbruch mit Fehlermeldung |
| Hinweise / Gefahren | Neue Stadt braucht Zeile in der Tabelle und Ordner in silver/processing |
| Klärung (Stand Abschluss) | Schleife je Stadt in der Data Factory → Stand 05.10.2026: erledigt (5.9: Lookup + ForEach) |
| Für Agenten / ML | Standort als Merkmal; Modelle je Standort oder gemeinsam mit Standortmerkmal |
| Verweise | Idee I25 · K4 |
| Einfach erklärt | Der Standort ist ein Parameter, kein fest eingebauter Wert. Eine neue Stadt bekommt eine Zeile in einer Tabelle – das Programm bleibt gleich. |

| ### Schritt 4.3 – Wetter erweitert (W4) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Welche weiteren Wettergrößen können den Flug erklären? |
| Eigene Erwartung | Wind und Feuchte senken den Flug |
| Erwartung laut Recherche | Umfang wie Kurs-Notebook 02; Einheiten laut Bright-Sky-OpenAPI (units=dwd) |
| Zwischenschritte | 1) Luftdruck, Taupunkt, Windrichtung, Böen, Strahlung, Wetterlage ergänzen 2) Station je Messgröße |
| Zwischenergebnis | Luftdruck, Taupunkt, Böen, Strahlung > 99 % aus Lübeck-Blankensee; Wetterlage 88 % aus Bad Schwartau; 393 Stunden ohne Wetterlage |
| Lösungswege | A alle verfügbaren Größen · B nur Temperatur/Regen/Sonne (weniger Aussagekraft) |
| Entscheidung + Begründung | A (29.09.2026) |
| Endergebnis | 20 Spalten Wetter je Stunde |
| Hinweise / Gefahren | Wind in 10 m Höhe an entfernter Station ≠ Wind am Flugloch |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Herkunftsspalte je Merkmal erhalten |
| Verweise | N3 Kap. 7 · W4 |
| Einfach erklärt | Neben Temperatur und Regen können auch Wind, Luftdruck, Feuchte und Sonnenstrahlung den Flug beeinflussen. Diese Wetterwerte werden zusätzlich gespeichert. |

| ### Schritt 4.4 – Auswertung unter gleichen Bedingungen (A7–A10) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Anforderung Projektleitung 29.09.2026: Feuchte, Strahlung/Hitze, Wind, Luftdruck – jeweils einzeln |
| Eigene Erwartung | Feuchte, Wind und fallender Luftdruck senken den Flug |
| Erwartung laut Recherche | negative Beziehung Feuchte–Aktivität; Rückgang über 460 W/m²; ab ca. 10 km/h −37 % Sammelrate; keine Aussage zum Luftdruck [R3] |
| Zwischenschritte | 1) Auswertung ohne Filter (10.627 Tagesstunden, 79/Min.) 2) Filter „gleiche Bedingungen“: Tag, kein Regen, 15–25 °C, April–September (3.176 Std., 170/Min.) 3) beide Werte nebeneinander 4) Feuchte als Abstand Temperatur − Taupunkt, je Jahreszeit und Tag/Dämmerung |
| Zwischenergebnis | Ohne Filter scheinbar starker Rückgang bei Böen (28/Min.) – verschwindet mit Filter → Scheineffekt durch Jahreszeit/Regen |
| Lösungswege | A nur ohne Filter (Scheineffekte) · B gleiche Bedingungen zusätzlich · C Modell (später) |
| Entscheidung + Begründung | B (29.09.2026); Erwartungen mit Quelle vor dem Ergebnis |
| Endergebnis | A7 je trockener, desto mehr Flug (Frühling −65 %, Sommer −32 % bei fast gesättigter Luft; bestätigt [R3]) · A8 Strahlung steigert den Flug in jeder Temperaturstufe; über 30 °C bei voller Sonne −33 % (nur 40 Std.; Rückgang über 460 W/m² nicht bestätigt) · A9 Böen unter gleichen Bedingungen ohne Einfluss · A10 Luftdruckhöhe ohne Einfluss; stark fallend 222, stark steigend 71 (wenige Stunden) |
| Hinweise / Gefahren | kleine Stundenzahlen in Randklassen · Feuchte und Strahlung hängen zusammen |
| Klärung (Stand Abschluss) | Modell zur Trennung der Einzelwirkungen (Idee I31) → Stand 05.10.2026: Folgeprojekt FP-3 |
| Für Agenten / ML | „Gleiche Bedingungen“ = einfacher Ersatz für ein Modell; Grundlage zur Merkmalsauswahl |
| Verweise | N4 Kap. 6a · 04_images/schwartau/a7_flug_feuchte.png · 04_images/schwartau/a8_flug_strahlung_hitze.png · 04_images/schwartau/a9_a10_flug_wind_luftdruck.png · Idee I26, I28 |
| Einfach erklärt | Damit man die Wirkung z. B. von Wind nicht mit der Jahreszeit verwechselt, werden nur vergleichbare Stunden verglichen (Tag, kein Regen, 15–25 °C, April–September) – wie ein fairer Test. |

| ### Schritt 4.5 – Honigproduktion (H1) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie viel trägt das Volk ein, und unter welchen Bedingungen? |
| Eigene Erwartung | Viele Tage mit Zunahme im Sommer; mehr Einflüge = mehr Gewicht |
| Erwartung laut Recherche | 10–17 mg Honig je Nektarflug [R2][R6]; nächtliche Abnahme durch Verdunstung [R2][R5]; Spitzentage 4–10 kg [R1] |
| Zwischenschritte | 1) Tagesbilanz 00:00 → 00:00 UTC (alle Bienen im Stock) 2) Klassen niedrig ≤ 0 · mittel bis +0,5 kg · hoch > +0,5 kg 3) Ausschluss Zeitraum E5 und Änderungen über ±5 kg 4) Ausgleichsgerade Gewicht/Einflüge 5) Tagesgang 00→12 / 12→00 UTC |
| Zwischenergebnis | 6 Tage über ±5 kg, u. a. −31,9 kg am 26.07.2017 (vermutlich Ernte) |
| Lösungswege | Ausschluss großer Sprünge: A Grenze ±5 kg (Annahme Eingriff) · B Imkerei-Protokoll (nicht vorhanden) · C nichts ausschließen (Ernte verfälscht) |
| Entscheidung + Begründung | A (29.09.2026), als Annahme gekennzeichnet |
| Endergebnis | 290 Saisontage: niedrig 54 % (Median −0,19 kg), mittel 27 %, hoch 19 % (+1,09 kg); hoch = ca. 105.000 Einflüge, 8,9 statt 5,8 Sonnenstunden; ca. 6 mg je Einflug, Grundverbrauch ca. 260 g/Tag, Gewinnschwelle ca. 41.000 Einflüge/Tag (r = 0,45) |
| Hinweise / Gefahren | Waage misst das ganze Volk (Eintrag minus Verbrauch), nicht reinen Honig · 6 mg je Einflug plausibel, weil nicht jeder Einflug Nektar bringt |
| Klärung (Stand Abschluss) | Imkerei-Protokoll (Idee I32) → Stand 05.10.2026: Folgeprojekt FP-2 (fachliche Bestätigung der Warnregeln) |
| Für Agenten / ML | Zielgröße „Tageszunahme“; Eingriffe als Störgröße kennzeichnen |
| Verweise | N4 Kap. 6b · 04_images/schwartau/h1_honig_produktion.png · Idee I27 |
| Einfach erklärt | Aus der Waage lässt sich ablesen, an welchen Tagen das Volk Honig einträgt. Gute Tage sind sonnig und regenfrei mit sehr vielen Einflügen. |

| ### Schritt 4.6 – Archiv in jedem Ordner, Originale spiegeln |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wo liegen ältere Versionen, und stimmt lokal mit Azure überein? |
| Eigene Erwartung | Ein zentrales Archiv |
| Erwartung laut Recherche | Versionen nahe am Original erleichtern den Rückgriff |
| Zwischenschritte | 1) _archiv/ in jedem Ordner 2) N2–N4 verschieben ältere Versionen automatisch (mit Protokoll) 3) Originale lokal in bronze/archive/<name>_raw/ |
| Zwischenergebnis | – |
| Lösungswege | A Archiv je Ordner · B zentrales Archiv (Pfade gehen verloren) |
| Entscheidung + Begründung | A (Geschäftsführung 29.09.2026) |
| Endergebnis | silver/cleaned enthält nur die neueste Version; Gold vor dem Überschreiben archiviert |
| Hinweise / Gefahren | Löschen im Archiv nur nach Freigabe |
| Klärung (Stand Abschluss) | Wetter-Archiv einheitlich benennen (wetter_schwartau_raw) → Stand 05.10.2026: wird nicht umgesetzt – Grund: Ablage je Stadt bronze/archive/<stadt>/wetter/ ist eindeutig |
| Für Agenten / ML | Jede Version bleibt auffindbar – Grundlage für reproduzierbares Training |
| Verweise | Ablage-Regel Kap. 8.3 · Idee I29, I30 |
| Einfach erklärt | Ältere Versionen wandern ins Archiv statt gelöscht zu werden, und der lokale Ordner sieht aus wie der in Azure – so findet man sich überall gleich zurecht. |

## 2.5 M5 – Azure vervollständigen und abschließen (ab 30.09.2026)

| ### Schritt 5.1 – Befund E5: Stock nicht auf der Waage |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Nach R5 (< 20 kg) blieben im Mai/Juni 2018 noch 28 Werte zwischen 20,3 und 25,6 kg als „ok“ |
| Eigene Erwartung | Sensorstörung, Werte gleichmäßig niedrig |
| Erwartung laut Recherche | Bei einer Honigernte werden nur die Honigräume abgenommen; Kasten, Rähmchen, Bienen und Brut bleiben – das Gewicht fällt nicht auf 0 kg |
| Zwischenschritte | 1) Rohwerte des Zeitraums ansehen 2) Übergänge davor/danach prüfen 3) Ursachen abwägen |
| Zwischenergebnis | vorher gleichmäßig 48,6 kg · 28.04. mittags −0,17 kg (leere Waage) · steigend 4,7 → 18 kg · 18.05. 1,2 kg · steigend bis 25,6 kg · ab 17.06. −0,15 kg · ab 02./03.07. 57 → 64 kg. Alle 102 Werte < 20 kg liegen in diesem Zeitraum |
| Lösungswege | A ganzen Zeitraum ungültig markieren · B Grenze auf 30 kg anheben (trifft auch echte leichte Stöcke, z. B. junge Völker) |
| Entscheidung + Begründung | A (30.09.2026, Projektleitung): Ursache nicht bestimmbar (Klärung mit Imkerei-Protokoll im Folgeprojekt FP-2) – Stock von der Waage genommen/umgesetzt (Eingriff der Imkerei) oder Sensorstörung; in beiden Fällen kein Gewicht des Volkes |
| Endergebnis | Regel R5a in N2: 130 Werte „ungültig: Stock nicht auf Waage (E5)“; weight 1.619 ok · 130 ungültig · 12 fehlend; Tagesgewicht min. 46,6 kg statt 20,5 kg; Analyse-Ergebnisse unverändert |
| Hinweise / Gefahren | Eine starre Grenze erkennt Störungen mit Werten knapp darüber nicht – Verlauf ansehen, nicht nur Grenzwerte · Grenze nicht anheben |
| Klärung (Stand Abschluss) | Imkerei-Protokoll 2018 (Ursache klären) → Stand 05.10.2026: Folgeprojekt FP-2 |
| Für Agenten / ML | Sprünge auf ca. 0 kg und zurück als Muster „Stock nicht auf Waage“ erkennen; Zeitraum aus Training ausschließen |
| Verweise | N2 Kap. 3a · N4 Kap. 4 · 04_images/schwartau/f1_gewicht_verlauf.png · F3 (Brainstorming) erledigt |
| Einfach erklärt | Zwei Monate 2018 zeigte die Waage zu wenig Gewicht – der Stock stand offenbar nicht (ganz) darauf. Der ganze Zeitraum wird als ungültig markiert, statt einzelne Werte zu raten. |

| ### Schritt 5.2 – Speicherformate CSV und Parquet (Z1) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Unterricht 30.09.2026 (Bonus): Wie groß sind dieselben Tabellen als CSV und Parquet? Ändert Sortieren die Größe? |
| Eigene Erwartung | Parquet etwa halb so groß; Sortieren nach Messwert verkleinert Parquet |
| Erwartung laut Recherche | Parquet speichert spaltenweise und komprimiert (Standard Snappy); Run-Length- und Dictionary-Encoding (Lauflängen- und Wörterbuch-Kodierung) wirken bei gleichen, aufeinanderfolgenden Werten [Q1][Q2] |
| Zwischenschritte | 1) neueste cleaned-Versionen flow und wetter lesen 2) als CSV und Parquet in temporären Ordner schreiben 3) nach Zeit und nach Messwert sortiert wiederholen |
| Zwischenergebnis | Sortierung nach zeit_utc ändert nichts (Daten sind schon zeitsortiert) |
| Lösungswege | A Silver/Gold als Parquet, zeitsortiert · B CSV beibehalten (lesbar, Git-freundlich, 5–8 × größer) · C Parquet nach Messwert sortiert |
| Entscheidung + Begründung | Empfehlung A für den Azure-Betrieb (Umstellung mit Freigabe); lokal vorerst CSV |
| Endergebnis | Parquet 13–18 % von CSV: flow 83,2 → 15,0 MB, wetter 3,6 → 0,47 MB; CSV nach Sortierung gleich groß; Parquet nach Messwert sortiert +2–3 % |
| Hinweise / Gefahren | Erwartung „Sortieren nach Messwert verkleinert“ nicht bestätigt: gleiche flow-Werte liegen zusammen, dafür springen Zeit und alle anderen Spalten |
| Klärung (Stand Abschluss) | Kosten je Stufe mit Preisrechner (E7) → Stand 05.10.2026: erledigt (Kap. 8.8) |
| Für Agenten / ML | Parquet für große Tabellen; Zeit als Sortier- und Filterspalte |
| Verweise | 03_notebooks_ITS-Data/zusatz_z1_speicherformate.ipynb · z1_speicherformate.png · E7, Z1 |
| Einfach erklärt | Dieselben Daten brauchen als Parquet nur etwa ein Sechstel des Platzes von CSV. Weniger Platz heißt weniger Kosten und schnellere Läufe. |

| ### Schritt 5.3 – Dokumentformat und Verlinkung |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Welches Format lesen Stakeholder, und wie bleiben die Dateien klein? |
| Eigene Erwartung | Markdown genügt |
| Erwartung laut Recherche | Stakeholder und Arbeitgeber erwarten Word; Git vergleicht Text (Markdown) besser als Word |
| Zwischenschritte | 1) Word als Hauptdokument, .md-Quelle in _md/ 2) Generator md2docx.py 3) Grafiken verlinken statt einbetten (Pfad wird für Word umgerechnet) |
| Zwischenergebnis | Eingebettete Grafiken würden jedes Dokument um mehrere MB vergrößern |
| Lösungswege | A Word aus Markdown erzeugt · B nur Word (Änderungen schwer nachvollziehbar) · C nur Markdown (für Stakeholder ungewohnt) |
| Entscheidung + Begründung | A (30.09.2026, Geschäftsführung/Projektleitung); Grafiken verlinkt |
| Endergebnis | BS, PP, PH als Word + Markdown; Links funktionieren auf GitHub und im Projektordner |
| Hinweise / Gefahren | Einzeln verschickte Word-Dateien haben tote Links → bei Bedarf PDF mit Bildern erzeugen |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Agenten pflegen die Markdown-Quelle, nie das Word-Dokument direkt |
| Verweise | Idee I36 · Projektplan Kap. 6 |
| Einfach erklärt | Die Dokumente werden als Word für Menschen erzeugt; Grafiken sind verlinkt, damit die Dateien klein bleiben und auf jedem Rechner funktionieren. |

| ### Schritt 5.4 – Notebooks abgleichen |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Stimmen Notebooks, Anleitung und Pflichtenheft überein? Wie passen unsere Notebooks zum Kurs-Muster? |
| Eigene Erwartung | Nur Verweise und Texte anpassen; Ergebnisse unverändert |
| Erwartung laut Recherche | Z1: Parquet 13–18 % von CSV [Q1][Q2]; Kurs-Notebooks 04 (Automatisierung) und 05 (Silver → Gold) |
| Zwischenschritte | 1) veraltete Verweise („Pflichtenheft Kap. 4/4e“, „Analyse N3“) auf Schritt-Nummern umgestellt 2) Synapse-Kopien neu erzeugt 3) lokaler Testlauf der Kopien 4) Kurs-Notebooks 04/05 mit unseren verglichen (Hinweis Kursleitung) |
| Zwischenergebnis | Testlauf: alle Ergebnisse identisch (einzige Abweichung: interne Bright-Sky-Quellen-ID). Kurs-Muster: in der Pipeline laufen nur Automatisierung und Gold, nicht jedes Notebook einzeln |
| Lösungswege | Aufbau siehe Karte 4.1 (K6 a/b/c) · Speicherformat: A Parquet in Azure, lokal CSV · B überall CSV · C überall Parquet |
| Entscheidung + Begründung | Aufbau K6 c, N4 Gold neu, Analyse → N5 (30.09.2026, Projektleitung). Speicherformat Silver: Parquet wie im Kurs-Notebook (Umsetzung mit Schritt 5.9) |
| Endergebnis | Verweise aktuell, Synapse-Kopien getestet (Protokoll Datenläufe Nr. 3) |
| Hinweise / Gefahren | Nach jeder Änderung Kontrollwerte prüfen und Synapse-Kopien neu erzeugen |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Ein Code-Stand für lokal und Cloud, Unterschiede nur über Parameter |
| Verweise | Projektplan M5 Schritt 5.4 · N1–N4, Synapse-Kopien · Kurs-Notebooks 04/05 · Idee I43 |
| Einfach erklärt | Notebooks, Anleitung und Pflichtenheft müssen dasselbe sagen. Hier wurde abgeglichen, damit keine Widersprüche entstehen. |

| ### Schritt 5.5 – Standort-Tabelle hochladen |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Die Notebooks in Azure brauchen die Standort-Tabelle (Koordinaten, Zeitzone je Stadt) im Data Lake |
| Eigene Erwartung | Upload über das Portal in wenigen Minuten |
| Erwartung laut Recherche | Portal: Container → Verzeichnis hinzufügen → Hochladen |
| Zwischenschritte | 1) Ordner konfiguration im Container lakehouse angelegt 2) standorte.csv hochgeladen 3) Größe mit der lokalen Datei verglichen (142 B) |
| Zwischenergebnis | Bereinigte Silver-Daten müssen nicht hochgeladen werden – die Pipeline erzeugt sie künftig selbst (Parquet) |
| Lösungswege | A Portal-Upload · B Azure Storage Explorer · C Kopie per Data Factory |
| Entscheidung + Begründung | A (30.09.2026): einmalige kleine Datei |
| Endergebnis | lakehouse/konfiguration/standorte.csv in Azure, identisch mit lokal |
| Hinweise / Gefahren | Neue Stadt = neue Zeile hier und Dateien in der Quelle |
| Klärung (Stand Abschluss) | Zeile für Würzburg (Standort des HOBOS-Stocks recherchieren) → Stand 05.10.2026: erledigt (5.9a, Campus Hubland ±500 m) |
| Für Agenten / ML | Konfiguration liegt zentral im Data Lake, nicht im Code |
| Verweise | Projektplan M5 Schritt 5.5 · Kap. 8.3 · AN-ITS-001 (neu) |
| Einfach erklärt | Die Notebooks in Azure brauchen dieselbe Standort-Tabelle wie lokal – sie wird deshalb in den Data Lake hochgeladen. |

| ### Schritt 5.6 – Master-Pipeline dokumentieren und testen |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Ist jede Aktivität verständlich beschrieben, und läuft die ganze Kette? |
| Eigene Erwartung | Lauf erfolgreich in wenigen Minuten |
| Erwartung laut Recherche | Feld „Beschreibung“ je Aktivität (Kommentar-Ersatz, ADF-Ausdrücke haben keine Kommentare); Debug-Lauf prüft den Entwurf, „Alle veröffentlichen“ speichert ihn |
| Zwischenschritte | 1) Beschreibung je Aktivität eingetragen 2) Überprüfen 3) Alle veröffentlichen 4) Debuggen 5) Ordner im Data Lake geprüft |
| Zwischenergebnis | Laufzeiten: rohdaten_nach_bronze 23 s · bronze_nach_silver 41 s · bronze_archivieren 37 s |
| Lösungswege | A Debug-Lauf mit Ordnerprüfung · B nur Statusanzeige prüfen (zeigt nicht, ob Dateien am richtigen Ort liegen) |
| Entscheidung + Begründung | A (30.09.2026): „Erfolgreich“ heißt nur „kein Abbruch“ – die Ablage wird zusätzlich geprüft |
| Endergebnis | bronze/new leer · bronze/archive/<sensor>_schwartau_raw/ mit neuer Datei (UTC-Zeitstempel) · silver/processing/schwartau/<sensor>/ aktualisiert; Protokoll Datenläufe Nr. 4 |
| Hinweise / Gefahren | Ohne „Alle veröffentlichen“ bleibt die Änderung nur im Entwurf (Punkt ● und Zähler an der Schaltfläche) · „Sichere Eingabe“ aus lassen, sonst fehlen Eingaben im Monitor |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Nach jeder Änderung: veröffentlichen, testen, Ablage prüfen, protokollieren |
| Verweise | Projektplan M5 Schritt 5.6 · Schritt 3.8, 4.1 · AN-ITS-001 (neu) |
| Einfach erklärt | Wie eine Probefahrt: Der Testlauf zeigt, dass alle Stationen der Kette funktionieren; danach schaut man nach, ob die Daten auch am richtigen Ziel angekommen sind. |

| ### Schritt 5.7 – Budget-Warnung einrichten |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Kosten früh bemerken, bevor kostenpflichtige Notebook-Läufe starten |
| Eigene Erwartung | E-Mail bei Erreichen der Schwellen |
| Erwartung laut Recherche | Azure Cost Management: Budget am Abonnement mit Schwellen für tatsächliche und prognostizierte Kosten |
| Zwischenschritte | 1) Abonnement → Kostenverwaltung → Budgets 2) Budget anlegen 3) Warnungen und Empfänger festlegen |
| Zwischenergebnis | Bisherige Kosten 0,51 €; Prognose für den Monat ca. 3 € |
| Lösungswege | A 10 € mit 50/80/100 % und Prognose 100 % · B Budget nahe am Guthaben (Warnung käme zu spät) |
| Entscheidung + Begründung | A (30.09.2026): genug Spielraum über der Prognose, frühe Warnung |
| Endergebnis | budget-beehaven-dev: 10 € je Monat, 01.09.–31.12.2026, Warnungen bei 5 €, 8 €, 10 € und bei prognostizierten 10 €, E-Mail auf Deutsch |
| Hinweise / Gefahren | Die Warnung stoppt nichts – sie informiert nur · Auswertung beginnt erst einige Stunden nach dem Anlegen · Absender azure-noreply@microsoft.com im Adressbuch aufnehmen |
| Klärung (Stand Abschluss) | – |
| Für Agenten / ML | Kosten-Schwellen als Auslöser für eine Freigabe (Human Loop) |
| Verweise | Projektplan M5 Schritt 5.7 · Schritt 1.1, Risiko 1 · AN-ITS-001 (neu) |
| Einfach erklärt | Wie eine Tankanzeige mit Warnlampe: Sie meldet sich, bevor der Tank leer ist, fährt aber nicht selbst rechts ran. |

| ### Schritt 5.8 – Kosten eines Notebook-Laufs schätzen und freigeben |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Was kostet ein Tageslauf mit den Notebooks, und wie bleibt der Spark-Pool günstig? |
| Eigene Erwartung | wenige Cent bis Euro je Lauf, abhängig von Knotengröße und Laufzeit |
| Erwartung laut Recherche | Spark-Pool je vCore-Stunde, minutengenau, Auto-pause; jede Notebook-Aktivität startet eine eigene Sitzung (Microsoft Learn) |
| Zwischenschritte | 1) Preis im Portal ablesen (Pool Small, 3 Knoten) 2) Freigabe Synapse-Test (Human Loop) 3) Synapse-Arbeitsbereich anlegen (nur Entra ID, Tags) 4) Spark-Pool anlegen |
| Zwischenergebnis | Portal-Anzeige: 1,80 USD je Stunde, nur während der Pool läuft; Start einer Sitzung ca. 3–4 Min. |
| Lösungswege | A kleinster Pool, Auto-pause kurz · B ein Notebook für alles (günstiger, siehe K3) · C Azure-Lauf nur einmal zur Vorführung |
| Entscheidung + Begründung | A zusammen mit dem Steuer-Notebook (K6 c, eine Sitzung für N1–N3) – freigegeben 30.09.2026 (Protokoll Freigaben Nr. 17): Kosten grob < 1 € je Lauf, Trigger bleibt aus, Budget-Warnung 10 € aktiv |
| Endergebnis | Arbeitsbereich syn-beehaven-dev-gwc (Germany West Central, Dateisystem synapse auf mabeehavenlakehouse) · Spark-Pool sparkbeehaven: Small (4 vCores/32 GB je Knoten), 3 Knoten fest, Auto-pause 5 Min., Spark 3.5 / Python 3.11 · Tests 30.09.: geschätzt 1,80–2,70 USD (Pool ca. 1–1,5 h aktiv inkl. Leerlauf; genaue Werte aus der Kostenanalyse folgen, Protokoll Kosten Nr. 1) |
| Hinweise / Gefahren | Leerlauf kostet mit: nach dem Testen Sitzung beenden (sonst läuft der Pool bis zur Auto-pause weiter) · Kontingent des Arbeitsbereichs 12 vCores → nur eine Sitzung gleichzeitig |
| Klärung (Stand Abschluss) | Tatsächliche Kosten je Tageslauf nach dem ersten Pipeline-Lauf (5.10) → Stand 05.10.2026: erledigt (ca. 0,50 € je Tageslauf mit zwei Städten) |
| Für Agenten / ML | Kosten je Lauf als Kennzahl melden (Finanzen) |
| Verweise | Projektplan M5 Schritt 5.8 · F5, Risiko 1, Projektplan Kap. 4 · AN-ITS-001 Phase 3 |
| Einfach erklärt | Wie ein Mietwagen, der minutengenau abgerechnet wird: Man nimmt das kleinste passende Modell und gibt ihn gleich nach der Fahrt zurück. |

| ### Schritt 5.9 – Notebooks nach Kurs-Muster und in Azure, Gold-Tabelle (erreicht 01.10.2026) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Läuft die Verarbeitung vollständig in der Cloud – mit Steuer-Notebook (N1–N3), N4 Gold (neu, Lücken + Kennzeichen) und N5 Analyse (bisher N4)? Funktioniert sie auch für eine zweite Stadt (Würzburg)? |
| Eigene Erwartung | Ergebnisse identisch mit lokal |
| Erwartung laut Recherche | Synapse-Notebook-Aktivität mit Parameterzelle, Zugriff über Identität des Arbeitsbereichs; mssparkutils.notebook.runMultiple führt mehrere Notebooks in einer Sitzung aus |
| Zwischenschritte | 1) Synapse Studio → Entwickeln → Importieren (5 Notebooks aus synapse/) 2) je Notebook „Anfügen an“ sparkbeehaven 3) Alle veröffentlichen 4) Test N4 → Fehler 1 5) Test Steuer-Notebook → Fehler 2 6) Korrektur im Generator, Zeile in Synapse ersetzt, veröffentlicht 7) Steuer-Notebook erneut 8) N4 erneut 9) Ablage im Data Lake geprüft |
| Zwischenergebnis | Fehler 1: N4 IndexError – silver/cleaned in Azure noch leer (bereinigte Dateien entstehen erst durch N1–N3). Fehler 2: N1 ArrowNotImplementedError: … compiled without Azure Blob File System support beim Speichern als Parquet – Lesen (CSV) und Rechnen liefen. Nebenbefunde: Sitzung läuft ab (LIVY_JOB_TIMED_OUT) → neu starten; zweite Sitzung scheitert (AVAILABLE_WORKSPACE_CAPACITY_EXCEEDED); Import zeigt 01 als 01_Bereinigung_Synapse, der interne Name ist klein – runMultiple findet es. Vorprüfung Würzburg (Kaggle, 30.09.2026): Gewicht in kg und minütlich (Schwartau: Gramm, 12 Std.) → R5 (< 20.000 g) würde alles verwerfen; Feuchte stündlich; Temperatur mit Fehlerwerten bis −227 °C und 164.580 fehlenden Werten; flow nicht sauber in zwei Reihen; Lücke von 146 Tagen (Mai–Okt. 2018) – darf nicht aufgefüllt werden |
| Lösungswege | A Synapse (Vorgabe) · B Databricks · C lokal weiter, Azure nur Speicher (siehe K2). Für Fehler 2: a storage_options={} statt None (pandas nimmt dann fsspec, wie beim CSV-Lesen) · b Speichern über Spark statt pandas (größerer Umbau) · c Parquet erst lokal schreiben und mit mssparkutils.fs.cp kopieren (Umweg) |
| Entscheidung + Begründung | A (Vorgabe). Fehler 2: a (30.09.2026) – eine Zeile im Generator, keine Änderung an der Logik; Ursache: pandas versucht bei storage_options=None zuerst pyarrow direkt mit abfss://. Reihenfolge fest: erst Silver-Stufe, dann N4 |
| Endergebnis | Silver in Azure: Steuer-Notebook 00_steuerung_silver → runMultiple N1 → N2 → N3 (Schwartau) in 44 s, alle ohne Ausnahme · Gold in Azure: N4 → gold/schwartau/stunden_schwartau.parquet 976 KB, tageswerte_schwartau.parquet 48 KB (+ CSV zum Ansehen) – Größen wie lokal · Protokoll Datenläufe Nr. 10–13 · danach (erreicht 01.10., Karte 5.9 unten): Data-Factory-Aktivitäten silver_automatisierung, n4_gold, Pipeline pl_silver_to_gold; Würzburg (5.24) |
| Hinweise / Gefahren | Jede Notebook-Registerkarte startet eine eigene Sitzung → vor dem nächsten Notebook Sitzung im anderen Tab beenden · Nach langem Bearbeiten ist die Sitzung abgelaufen – einfach neu ausführen · Code in Synapse nur als ganze Zeile ersetzen (Zeilenumbruch nicht mitmarkieren) · Synapse-Kopien nicht von Hand ändern, sondern Generator – Ausnahme 30.09. dokumentiert, saubere Fassung bei der Pipeline-Einrichtung neu importieren |
| Fortsetzung 01.10.2026 – Data Factory ↔ Synapse | 1) Linked Service (verknüpfter Dienst) ls_synapse_beehaven, Typ Azure Synapse Analytics (Artifacts), verwaltete Identität der Data Factory 2) Synapse-Zugriffssteuerung: Rollen für adf-beehaven-dev-gwc 3) pl_bronze_to_silver: Notebook-Aktivität silver_automatisierung (00_steuerung_silver, Pool sparkbeehaven, Executors 2, Timeout 0.00:30:00, Wiederholen 1, Intervall 360 s) → bei Erfolg Löschen-Aktivität processing_leeren (silver/processing, Platzhalter *.csv, rekursiv) 4) Dataset ds_lake_konfiguration_standorte_csv, Pipeline pl_silver_to_gold: Suche standorte_lesen → ForEach foreach_stadt (sequenziell) → Notebook n4_gold mit Basisparameter STADT = @item().stadt 5) pl_daily_processing um Stufe silver_nach_gold vor bronze_archivieren erweitert 6) Debug-Läufe und Gesamtlauf mit Gegenprobe |
| Lösungswege Rechte | A drei Synapse-Rollen nach dem Prinzip der geringsten Rechte (Least Privilege): Synapse Compute Operator, Synapse Artifact User, Synapse Credential User · B Synapse Administrator (Kursvorgabe, volle Rechte) · C Synapse Contributor (darf Notebooks ändern) |
| Entscheidung Rechte | A (Anforderung Projektleitung 01.10.2026) – ein Automatik-Dienst erhält nur, was er benötigt; Prüfungsthema DP-900 |
| Lösungswege mehrere Städte (Gold) | A Suche auf Standort-Tabelle → ForEach je Stadt → Notebook · B Stadt fest im Parameter · C Gold-Steuer-Notebook mit runMultiple (eine Sitzung für alle Städte) |
| Entscheidung mehrere Städte | A – neue Stadt = neue Zeile in standorte.csv, ohne Pipeline-Umbau; C als Ausbaustufe ab ca. drei Städten (YAGNI, „You Aren't Gonna Need It“ – erst bauen, wenn nötig) |
| Ergebnis 01.10.2026 | Debug pl_bronze_to_silver 4 Min. 24 s · Erfolgspfad nach einem Fehlversuch bestanden (Löschen meldete „Erfolgreich“ ohne Treffer – Platzhalter nicht gespeichert, Präfix silver/ doppelt) · pl_silver_to_gold 3 Min. 24 s · Gesamtlauf `pl_daily_processing` ca. 9 Min. (27 s / 6 Min. 2 s / 1 Min. 43 s / 38 s) · Gegenprobe aller Stufen bestanden: bronze/new leer, Rohdatei mit UTC-Stempel im Archiv, silver/processing leer, silver/cleaned neu (flow 15,55 MiB), Gold identisch (953,25 KiB / 46,51 KiB), Vorgänger in _archiv · Protokoll Datenläufe Nr. 14–20, Freigaben (Veröffentlichung) |
| Klärung (Stand Abschluss) | keine zur Anbindung; Rückgabewert des Steuer-Notebooks (mssparkutils.notebook.exit) als Verbesserung vorgemerkt → Stand 05.10.2026: Folgeprojekt FP-1 |
| Für Agenten / ML | Gold-Tabelle = Datenbasis für Dashboard und Modelle · Fehler zuerst im Snapshot des Teil-Notebooks suchen (Link „Notebookausführung anzeigen“), letzte Zeile der Meldung zählt |
| Verweise | Projektplan M5 Schritt 5.9 · Schritt 3.9, 4.1, 5.2, Kap. 8.6 · Protokoll Datenläufe Nr. 10–13 · AN-ITS-001 Phase 3 |
| Einfach erklärt | Wie ein Umzug in eine neue Küche: Die Rezepte (Notebooks) bleiben gleich, aber ein Gerät (das Speichern als Parquet) passte nicht in die neue Steckdose – ein Adapter (eine Zeile Code) löst es. |

| ### Schritt 5.9a – Zweiter Standort Würzburg, Standortregeln aus der Konfiguration (erreicht 02.10.2026, lokal und in Azure) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Gilt „neue Stadt = neue Zeile“ auch für die Notebooks? Kursaufgabe „New Data Drop“ (06.10.2026) mit Würzburg |
| Eigene Erwartung | Pipeline unverändert; Notebooks laufen mit STADT = "wurzburg" |
| Erwartung laut Recherche | HOBOS-Bienenstation Universität Würzburg, Campus Hubland (Koordinaten ca. ±500 m); Wetterstation Würzburg 1,5 km |
| Zwischenschritte | 1) Kursfassung data_2022.zip mit vorhandener Kaggle-Fassung verglichen (Prüfsummen) 2) Würzburg in standorte.csv 3) Würzburg-Fassungen N1–N5 lokal erzeugt und ausgeführt 4) Befunde 5) Standortregeln in Konfiguration 6) Schwartau zur Kontrolle neu gerechnet 7) Würzburg neu gerechnet 8) Synapse-Notebooks neu erzeugt |
| Zwischenergebnis | humidity/weight/temperature identisch mit Kaggle; flow (Kurs) ohne Stunde 00:00–00:59 ab 02.01.2019 (8.100 Minuten). Erster Lauf: Gewicht zu 100 % ungültig (Würzburg in kg, Schwartau in g; Regel rechnete in g) · Zeitraum E5 (Schwartau) wurde auf Würzburg angewendet · −227 °C galt als gültig · Honig-Auswertung H1 leer (Gewicht minütlich statt 00:00/12:00 UTC) |
| Lösungswege | A Regeln je Standort in Konfigurationstabellen · B Sonderfälle im Code (if STADT == …) · C Daten vorab von Hand angleichen |
| Entscheidung + Begründung | A (Anforderung Projektleitung 01.10.2026): lakehouse/konfiguration/sensoren.csv (stadt, sensor, einheit_roh, min, max) und ausschluesse.csv (stadt, sensor, von_utc, bis_utc, grund); N1 rechnet Gewicht einheitlich in Gramm um; N2 liest Grenzen und Ausfallzeiträume; Temperatur gültig −40 … 60 °C; N5 (F1, H1) datengesteuert; Kursfassung von flow verwendet (Kaggle-Fassung im _archiv) |
| Endergebnis | Schwartau identisch (Gold auf das Byte gleich, H1-Kennzahlen gleich) · Würzburg N1–N5 fehlerfrei: Gewicht 1.015.006 gültige Werte, Tagesminimum −10 °C, 249 auswertbare Saisontage · Vergleich (vorläufig): Gewicht Median 60 kg vs. 53,7 kg, Honig je Einflug 6,3 vs. 7,8 mg, Verbrauch ohne Flug 259 vs. 156 g/Tag, Gewinnschwelle 41.500 vs. 20.000 Einflüge/Tag → Würzburg kleineres Volk · Ergebnisse 03_notebooks_ITS-Data/wurzburg/README.md, Bilder 04_images/wurzburg/ |
| Hinweise / Gefahren | Würzburg: Datenlücke Mai–Okt. 2018 (146 Tage), leere Waage Jan. 2019 (wird durch < 20 kg erfasst), keine deutliche Ernte erkennbar · Einheiten immer in der Konfiguration angeben |
| Ergebnis in Azure (02.10.2026) | Konfiguration hochgeladen (113 / 506 / 289 Byte, wie lokal) · Synapse 01–04 neu importiert (Stolpersteine: zuerst die lokalen statt der synapse/-Fassungen gewählt → gelöscht; „Ersetzen“ griff beim Mehrfach-Import nicht → einzeln importiert, Inhalt stichprobenartig geprüft) · Würzburg-Rohdaten nach mabeehavenraw/source-data · Gesamtlauf beider Städte 23 s / 8 Min. 9 s / 3 Min. 43 s / 56 s · Gegenprobe gold/wurzburg: CSV identisch mit lokal (3,48 MiB / 66,33 KiB), Parquet ±0,5 % (andere pyarrow-Version in Synapse, Inhalt gleich) → Gegenprobe künftig über die CSV-Größe |
| Honigproduktion (Notebook 06_vergleich_standorte) | Saison 1.4.–30.9.; Ernte = ≥ 3 kg Verlust in 2 Tagen; Saisonertrag = Nettozunahme + Ernte nach Höchststand (Untergrenze); nur 2017 vergleichbar (Abdeckung ≥ 80 %): Schwartau ca. 74 kg (+41,9 kg, Ernte −32,1 kg am 24.07.), Würzburg ca. 24 kg (+19,1 kg, −4,6 kg am 29.08., eher Eingriff) · Grafik 04_images/v1_honig_saison.png, Tabelle gold/vergleich/honig_saison.csv |
| Klärung (Stand Abschluss) | Annahmen der Ernte-Erkennung durch eine Imkerei bestätigen lassen; Würzburg-Ergebnistexte in den Notebooks → Stand 05.10.2026: Ergebnistexte erledigt 05.10. (neutral für alle Standorte); Ernte-Erkennung → Folgeprojekt FP-2 (mit einer Imkerei bestätigen) |
| Für Agenten / ML | Standortregeln gehören in Stammdaten-/Konfigurationstabellen, nicht in Code; jede neue Datenquelle zuerst mit den Prüffragen (WB-ITS-002 Abschnitt 5) untersuchen |
| Verweise | Schritt 5.9, Kap. 8.2, 8.6, 8.7 · Protokoll Dateivorgänge (Kursfassung), quelle/README.md |
| Einfach erklärt | Zwei Waagen zeigen dasselbe Gewicht, die eine in Gramm, die andere in Kilogramm. Ohne Umrechnung hält das Programm den zweiten Stock für fast leer. |

| ### Schritt 5.10 – Trigger, Fehlerbenachrichtigung, Laufprotokoll (erreicht 02.10.2026) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Läuft die Kette täglich ohne Handarbeit, und werden Fehler bemerkt? |
| Eigene Erwartung | ein Lauf täglich 00:00 UTC; bei Fehler E-Mail |
| Erwartung laut Recherche | Trigger „Planen“ (Schedule); Azure Monitor Alert bei fehlgeschlagenem Pipeline-Lauf |
| Zwischenschritte | 1) Trigger anlegen (Erstellen → Pipeline → Trigger hinzufügen → Neu/Bearbeiten; im Menü „Auslöser“) 2) Nebenläufigkeit und Laufzeit-Metrik an pl_daily_processing 3) Warnregeln in ADF (Überwachen → Warnungen und Metriken) 4) Fehler „MissingSubscriptionRegistration“ → Ressourcenanbieter microsoft.insights im Abonnement registrieren 5) Aktionsgruppe mit E-Mail, Adresse per Code bestätigt |
| Zwischenergebnis | Zeitzonen-Falle: Suche „utc“ wählt „UTC-12“, richtig ist „Coordinated Universal Time (UTC)“ (nicht London: Sommerzeit) · Warnregel scheiterte zuerst am nicht registrierten Ressourcenanbieter (Formular blieb im ersten Tab erhalten) |
| Lösungswege | A Zeitplan täglich · B Ereignis-Trigger bei neuer Datei (Storage Event) · C nur manuell |
| Entscheidung + Begründung | A angelegt, aber nicht gestartet (Kosten ca. 0,50 € je Lauf mit zwei Städten; Aktivierung nur nach Freigabe) · Nebenläufigkeit 1 (keine überlappenden Läufe) · Laufzeit-Metrik 0.00:30:00 (normaler Lauf ca. 13 Min.) · zwei Warnregeln per E-Mail (freigegeben, ca. 0,10 USD je Regel und Monat) |
| Endergebnis | Trigger tr_taeglich_0000_utc (täglich 00:00 UTC ab 06.10.2026, Status Beendet) · Aktionsgruppe ag_beehaven_mail · al_pipeline_fehler (Schweregrad 1, Failed Runs > 0, 5 Min.) · al_pipeline_laufzeit (Schweregrad 2, Elapsed Time > 0) · beide aktiv · Protokoll Freigaben |
| Hinweise / Gefahren | Trigger erst nach Kostenfreigabe; jeder Lauf kostet ca. 0,30 € (Gesamtlauf 01.10.: ca. 9 Min., zwei Spark-Sitzungen) · Trigger kann angelegt, aber deaktiviert bleiben („Gestartet: Nein“) |
| Klärung (Stand Abschluss) | keine; Ausbau (Ereignis-Trigger, befristeter Trigger, Prüfordner im Fehlerfall) → Folgeprojekt FP-1 |
| Für Agenten / ML | Laufstatus als Datenquelle für einen Überwachungs-Agenten |
| Verweise | Projektplan M5 Schritt 5.10 · Schritt 3.8, Kap. 8.6 |
| Einfach erklärt | Ein Zeitplan startet alles jede Nacht automatisch. Geht etwas schief oder dauert es zu lange, kommt eine E-Mail – niemand muss nachsehen. |

| ### Schritt 5.11 – Dashboard mit Warnhinweisen (Folgeprojekt FP-2) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Wie sehen Imkerei oder Fachbereich den Zustand des Volkes auf einen Blick? |
| Eigene Erwartung | Tageswerte, Flug, Gewicht, Wetter; Ampel bei Warnungen |
| Erwartung laut Recherche | 5-Sekunden-Regel; Warnhinweis P5 (kurzer vs. anhaltender Temperaturabfall) |
| Zwischenschritte | Gold-Tabellen je Stadt (Stunden, Tageswerte) und Honig-Kennzahlen (gold/vergleich/honig_saison.csv) als Datenbasis fertig |
| Lösungswege | A Power BI · B Web-Dashboard (z. B. Streamlit) · C statische Grafiken |
| Entscheidung + Begründung | Umsetzung als Folgeprojekt FP-2 (Projektplan Kap. 8): nicht Kursumfang; die Datenbasis liegt vor. Im Projekt: Kennzahlen-Konzept in 08_dashboard_ITS-DA (intern, nicht veröffentlicht; Schritt 5.12) |
| Endergebnis | Kennzahlen-Konzept als Übergabe an FP-2 |
| Hinweise / Gefahren | Grenzwerte für Warnungen fachlich belegen (FP-2, mit einer Imkerei) |
| Für Agenten / ML | Warnregeln als Grundlage für automatische Meldungen |
| Verweise | Projektplan M5 Schritt 5.11, Kap. 8 · P5, 08_dashboard_ITS-DA |
| Einfach erklärt | Ein Dashboard zeigt den Zustand der Bienenvölker auf einen Blick, wie die Anzeigen im Auto. Es wird in einem eigenen Folgeprojekt gebaut; die Daten dafür liegen schon bereit. |

| ### Schritt 5.12 – Dokumentation vervollständigen (05.10.2026, Rest bis Abschluss) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Können Mitarbeitende alles nachbauen, und versteht die Geschäftsleitung das Ergebnis? |
| Eigene Erwartung | Anleitung um M3–M5 ergänzen, Dokumente zueinander passend |
| Erwartung laut Recherche | Grafik- und Anleitungsstandard; Regelwerk des QS-Agenten (WB-QM-001); Screenshots schwärzen |
| Zwischenschritte | 1) eine Gesamt-Anleitung AN-ITS-001 (v2.0–v2.5, 68 Seiten, Schritte 0–35) 2) Prüfung durch die Geschäftsführung 02.10. 3) BS/PP v1.9: Herkunft als Rolle, Abgleich aller Ideen, Soll-Konzept, Folgeprojekte, Handlungsempfehlungen 4) Notebook-Texte neutral je Standort, Würzburg-Fassungen automatisch (stadt_fassungen.py) 5) Bilder je Stadt in 04_images/<stadt>/ 6) zentrale Grafik p2_pipeline_endstand.png |
| Lösungswege | A Anleitung ergänzen + Befehls-Anhang · B nur Pflichtenheft (für Mitarbeitende zu wenig praktisch) |
| Entscheidung + Begründung | A (eine Gesamt-Anleitung, Entscheidung 30.09.2026) |
| Endergebnis | BS v1.9, PP v1.11, PH v1.10, Notebooks (neutral je Standort), Anleitung AN v3.0 (ein Bild je Handlung, Logik geprüft, Steckbriefe, FAQ, Prozessbilder), Ordner 06–08, README, Präsentation PS-ITS-001 – erstellt; es fehlen nur noch die Freigaben der Projektleitung |
| Hinweise / Gefahren | Screenshots mit Konto- oder Ressourcen-IDs schwärzen; leere Seiten im Word vermeiden (Generator angepasst 05.10.) |
| Für Agenten / ML | Anleitungen = Arbeitsanweisungen für Agenten; Regeln in WB-QM-001 |
| Verweise | Projektplan M5 Schritte 5.12.1–5.12.9 · AN-ITS-001 |
| Einfach erklärt | Alles, was gebaut wurde, ist so beschrieben, dass andere es nachbauen und verstehen können – Anleitung für Mitarbeitende, Pflichtenheft und Präsentation für Entscheider. |

| ### Schritt 5.13 – Offene Fragen klären (erreicht 05.10.2026) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | F1 Vorzeichen flow, F2 Lizenz, F4 silver/processing, F5 Kosten, F6 Sicherung/Löschung, Imkerei-Protokoll |
| Lösungswege | A klären · B als Grenze der Aussage benennen und an ein Folgeprojekt übergeben |
| Entscheidung + Begründung | F1, F3, F4, F5 geklärt (Brainstorming Kap. 7); F2 Lizenz: Rohdaten werden nicht veröffentlicht (Entscheidung Geschäftsführung 05.10.2026); Imkerei-Protokoll → Folgeprojekt FP-2 (bis dahin Eingriffe als „vermutet“ kennzeichnen); F6 → Abschluss 5.14 |
| Endergebnis | jede Frage hat einen Endstand (Tabelle Kap. 8.2) |
| Hinweise / Gefahren | Aussagen ohne Klärung bleiben als vorläufig gekennzeichnet (Ernte-Erkennung, Nachtflug) |
| Für Agenten / ML | ungeklärte Annahmen als Metadaten führen |
| Verweise | Brainstorming Kap. 7, 8 · Kap. 8.2 · Risiken 2–4 |
| Einfach erklärt | Jede Frage, die während des Projekts aufkam, hat jetzt eine Antwort oder ist bewusst an ein Folgeprojekt übergeben. |

| ### Schritt 5.14 – Abschluss (nach Kursende 13.10.2026) |  |
| --- | --- |
| Feld | Inhalt |
| Frage / Anlass | Was wird gesichert, was gelöscht, was hat es gekostet? |
| Eigene Erwartung | Daten lokal gesichert, Ressourcen nach Freigabe gelöscht |
| Erwartung laut Recherche | Guthaben gilt bis 18.10.2026 |
| Lösungswege | A Ressourcengruppe nach Sicherung löschen · B Speicher behalten, Rechendienste löschen |
| Zwischenschritte (geplant) | Abschlussprüfung QS (WB-QM-001 Abschn. 10) · Export Data Factory (ARM-Vorlage) und Synapse-Notebooks · Gold-Daten lokal · Kostenmeldung · Rückbau nach Freigabe · Freigabe Projektabschluss (Projektplan 5.14.1–5.14.6) |
| Entscheidung + Begründung | nach Kursende (Aufgabe 82) |
| Hinweise / Gefahren | Löschen nur nach Freigabe; vorher Inhalt prüfen |
| Für Agenten / ML | Rückbau-Checkliste für künftige Projekte |
| Verweise | Projektplan M5 Schritte 5.14.1–5.14.6 · F6, Risiko 1 |

# 3. Leistungsumfang & Deliverables

Deliverables (Liefergegenstände) mit Stand:

| Liefergegenstand | Ort | Stand |
| --- | --- | --- |
| Azure-Plattform rg-beehaven-dev-gwc (Quelle, Data Lake Bronze/Silver/Gold, Data Factory, Synapse mit Spark-Pool), minimale Rechte über verwaltete Identitäten | Azure | erreicht |
| Pipelines pl_ingest_raw_to_bronze, pl_bronze_to_silver, pl_silver_to_gold, pl_bronze_new_to_archive, Master-Pipeline pl_daily_processing, Trigger, Warnregeln | Azure | erreicht |
| Notebooks Steuer-Notebook, N1 Bereinigung, N2 Datenqualität, N3 Wetter, N4 Gold, N5 Analyse, 06_vergleich_standorte, Zusatz Z1; Synapse-Fassungen; Stadt-Fassungen Würzburg | 03_notebooks_ITS-Data/ | erreicht (Texte neutral je Standort seit 05.10.) |
| Konfigurationstabellen standorte.csv, sensoren.csv, ausschluesse.csv | lakehouse/konfiguration/ | erreicht |
| Bereinigte Daten (Silver) und analysebereite Gold-Tabellen je Standort | Data Lake / lokal (nicht veröffentlicht) | erreicht |
| Grafiken nach Grafik-Standard | 04_images/, 04_images/<stadt>/ (Kap. 8.5) | erreicht |
| Dokumentation: Brainstorming, Projektplan, Pflichtenheft, Gesamt-Anleitung AN-ITS-001 mit Befehls-Anhang, Protokolle | 01_projektmanagement/, 05_dokumentation/ | erreicht (AN v3.0) |
| Prozessdokumentation (BPMN, RACI, Berechtigungsmatrix, Arbeitsanweisung) | 07_prozesse_QM/ | erreicht |
| Vorlagen und Dashboard-Konzept (intern, nicht veröffentlicht) | 06_vorlagen/, 08_dashboard_ITS-DA/ | erreicht; Dashboard → FP-2 |
| Präsentationen je Zielgruppe | 05_dokumentation/ | bis Abschluss |
| Dashboard mit Warnhinweisen | – | Folgeprojekt FP-2 |

## 3.1 Qualitätsanforderungen

Jede Regel ist begründet und im Notebook kommentiert; jede Entscheidung steht mit Datum, Rolle und Begründung in einer Schritt-Karte.

Erwartungen stehen vor dem Ergebnis, mit Quelle; Abweichungen werden benannt statt angeglichen.

Zeilenanzahl vorher/nachher je Datei wird protokolliert; Kontrollwerte müssen mit dem Vorschritt übereinstimmen.

Originaldaten bleiben unverändert; ältere Versionen werden archiviert, nicht überschrieben.

Grafiken: Titel = Aussage, Achsen mit Einheit, Kennzahlen normal vs. aktuell; in Dokumenten verlinkt.

Screenshots für Anleitungen werden vor einer Veröffentlichung geschwärzt.

# 4. Projektphasen, Meilensteine & Checkpoints

| Zeitraum | Meilenstein | Checkpoint (Prüfpunkt) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.–24.09.2026 | M1 Einrichtung Azure | CP1 | erreicht |
| 25.09.2026 | M2 Datenverständnis und Bereinigung | CP2 | erreicht |
| 28.09.2026 | M3 Plausibilität, Wetter, Analyse, Master-Pipeline | CP3 | erreicht |
| 29.09.2026 | M4 Weg A, mehrere Standorte, erweiterte Analyse | CP4 | erreicht |
| 30.09.–13.10.2026 | M5 Azure vervollständigen und abschließen | CP5 | Technik erreicht 02.10.; Dokumentation erstellt 05.10.; Abschluss nach Kursende |

## 4.1 Checkpoint-Details

Checkpoint 1 – Plattform eingerichtet

☑ Ressourcengruppe, Speicherkonten, Data Factory in Germany West Central

☑ Rechte über verwaltete Identität (Lesen Quelle, Schreiben Data Lake)

☑ Rohdaten → Bronze → Silver und Archiv mit UTC-Zeitstempel getestet

☑ Budget-Warnung eingerichtet (30.09.2026, Schritt 5.7)

Checkpoint 2 – Silver bereinigt

☑ Datenprofil und Regeln R1–R8 begründet

☑ N1 und N2 ohne Fehler, Kontrollwerte erfüllt

☑ Befund E5 entschieden (Schritt 5.1)

Checkpoint 3 – Plausibel, angereichert, analysiert

☑ P1–P4, P6 erledigt; R9 und D2 = 1 °C umgesetzt

☑ N3 Wetter und Sonnenstand mit Quellenangabe

☑ F1–F3, A1–A6 nach Grafik-Standard (heute N5)

☑ Master-Pipeline getestet

☑ Anleitung für M3 ergänzt (AN-ITS-001 Schritte 18–24)

Checkpoint 4 – Übertragbar und vertieft

☑ Weg A entschieden und dokumentiert

☑ Parameter STADT und Standort-Tabelle; Notebooks neu gelaufen, identisch

☑ A7–A10 und H1 mit Erwartungen laut Recherche

☑ Anleitung für M4 ergänzt (AN-ITS-001 Phase 2/3)

Checkpoint 5 – Betrieb und Abschluss

☑ Speicherformat geprüft (Z1)

☑ Standort-Tabelle in Azure, Master-Pipeline dokumentiert und getestet, Budget-Warnung eingerichtet

☑ Kosten je Notebook-Lauf freigegeben; Notebooks in Azure gelaufen (Gesamtlauf mit Gegenprobe)

☑ Zweiter Standort und Test mit neuen Daten (Würzburg, 02.10.)

☑ Trigger angelegt (gestoppt), Warnregeln aktiv

☑ README und Präsentation freigegeben (Vorlagen und Dashboard-Konzept intern)

☐ Anleitung v3.0 freigeben (Logikprüfung 06.10.2026 eingearbeitet)

☐ Abschlussprüfung QS, Sicherung, Kostenmeldung, Rückbau nach Freigabe

# 5. Rollen und Beiträge

Im Schulprojekt übernimmt die Projektleitung alle Rollen in Personalunion und trägt die Beiträge der Rollen zusammen. Ausführliche Rollenbeschreibung: Projektplan Kap. 3.

| Rolle | Beitrag (Ergebnis in diesem Projekt) | Schritte |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung | Plan, Entscheidungen, Freigaben, Zusammenführung der Beiträge, Dokumentation, Präsentation | alle |
| IT-Systemadministrator (IT & Security) | Ressourcen und Rechte nach dem Prinzip der geringsten Rechte (verwaltete Identitäten, drei Synapse-Rollen), Budget-Warnung, Ressourcenanbieter, Warnregeln; Rückbau | 1.1–1.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.14 |
| Data Engineer (IT & Security) | Pipelines Bronze → Silver → Gold mit Archiv, Steuer-Notebook in einer Spark-Sitzung, Gold-Pipeline je Stadt, Standortregeln als Konfiguration, Trigger und Nebenläufigkeit, Gegenprobe Azure ↔ lokal | 1.6–1.9, 2.2, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 5.4–5.6, 5.9, 5.9a, 5.10 |
| Data Analyst (IT & Security) | Datenprofil und Bereinigungsregeln R1–R9, Wetteranreicherung, Analysen F1–F3, A1–A10, H1, Honig-Kennzahlen und Standortvergleich, Grafiken | 2.1–2.10, 3.1–3.7, 4.3–4.5, 5.1, 5.2, 5.9a |
| Data Scientist (IT & Security) | Vorbereitung: Gold-Stundentabelle mit Kennzeichen für aufgefüllte Werte als Lerndaten; Modell zur Trennung der Einzelwirkungen → Folgeprojekt FP-3 | 5.9, FP-3 |
| QS-Agent (Stabsstelle QM) | Prüfung der Dokumente nach WB-QM-001, Protokolle, Abschlussprüfung | alle, 5.14 |
| Finanzen (interne Abteilung) | interne Kostenmeldung (Ist 1,02 €), Budget | 1.1, 5.8, 5.14 |

# 6. Risikomanagement

| Nr. | Risiko | Auswirkung | Maßnahme | Schritt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosten: Spark-Pool und Notebook-Läufe verbrauchen das Guthaben (ca. 170 €, bis 18.10.2026) | Projekt kann Azure-Teil nicht abschließen | Kosten vor jedem Lauf schätzen und freigeben; Auto-pause, kleinste Knotengröße; kein Trigger vor Freigabe; Budget-Warnung | 1.1, 5.8 |
| 2 | Datenrechte: Lizenz laut Kaggle „Unbekannt“ (F2) | Veröffentlichung der Rohdaten unzulässig | Rohdaten nicht veröffentlichen (aus Git ausgeschlossen); Nutzungsrechte bei HOBOS anfragen; Grafiken nur mit Quellenangabe und nach Prüfung (Recht & Compliance) | 2.1 |
| 3 | Deutung flow: Vorzeichen (F1) – geklärt 30.09.2026 | gering | Zuordnung aus der Datensatz-Beschreibung; Abweichung zum Kurs-Notebook dokumentiert | 2.8 |
| 4 | Gewicht: Zeitraum ohne Stock auf der Waage (E5), Eingriffe ohne Protokoll | falsche Tages- und Honigwerte | Zeitraum markiert (R5a); ±5-kg-Tage ausgeschlossen; Imkerei-Protokoll anfragen | 5.1, 4.5 |
| 5 | Wetterzuordnung: Station 13 km entfernt (W1) | Wind/Temperatur am Stock anders | Herkunft je Stunde dokumentiert; Aussagen zu Wind eingeschränkt | 3.4 |
| 6 | Scheinzusammenhänge | falsche Schlüsse | gleiche Bedingungen, keine Ursachenaussage aus Korrelation, später Modell | 3.7, 4.4 |
| 7 | Datensicherheit bei Veröffentlichung | Konto- oder Ressourcen-IDs öffentlich | schwärzen, Veröffentlichung nur nach Freigabe | 5.12 |
| 8 | Dokumentation hinkt hinterher | Anleitungen unvollständig | nach jedem Meilenstein ergänzen; vor jedem Fertig-Signal Prüfung nach WB-QM-001 | 5.12 |
| 11 | Jeder Tageslauf rechnet alle Daten neu | unnötige Spark-Zeit und Kosten im Dauerbetrieb | inkrementelle Verarbeitung (Folgeprojekt FP-1); Trigger bis dahin gestoppt | 5.10 |
| 10 | Weitere Standorte liefern andere Einheiten, Messtakte und Dateistrukturen (Würzburg) | Regeln greifen falsch (z. B. Gewichtsgrenze in Gramm) | Standortregeln in sensoren.csv und ausschluesse.csv (umgesetzt 01.10.); jede neue Quelle zuerst mit den Prüffragen aus WB-ITS-002 untersuchen | 5.9a |
| 9 | Vorgabe weicht von Definition ab (silver/processing, F4) | Missverständnis bei Übertragung | Abweichung dokumentiert; für den Betrieb Arbeitskopien in Bronze (Folgeprojekt FP-1) | 2.2 |

# 7. Fazit & Handlungsempfehlungen

Fazit: Die Datenplattform ist in Azure vollständig eingerichtet und automatisiert: Rohdaten → Bronze → Silver → Gold mit Archiv, Steuerung über eine Master-Pipeline, täglicher Trigger (gestoppt bis zur Kostenfreigabe) und E-Mail-Warnungen. Zwei Standorte laufen mit denselben Notebooks; Standortregeln stehen in Konfigurationstabellen. Die wichtigsten Weichen waren: UTC vor Duplikaten (2.4), markieren statt löschen (2.7, 3.2, 5.1), Außenwetter statt Stocktemperatur (2.10, 3.4), Auswertung unter gleichen Bedingungen (4.4), ein Steuer-Notebook je Stufe (5.9) und Konfiguration statt Code (5.9a).

Fachliche Ergebnisse (Kap. 0): Der Bienenflug folgt vor allem Tageslicht, Sonne und trockenem Wetter; Regen senkt ihn deutlich; Wind und Luftdruckhöhe zeigen unter gleichen Bedingungen keinen klaren Einfluss. Tage mit hoher Honigproduktion sind sonnig und regenfrei. Der Saisonertrag 2017 unterscheidet sich je Standort um das Dreifache (ca. 74 kg zu 24 kg).

Grenzen der Aussagen: Wetter stammt von Stationen in 1,5–13 km Entfernung; Eingriffe der Imkerei (Ernte, Fütterung) sind ohne Protokoll nur vermutet; Korrelationen sind keine Ursachen; die Lizenz der Rohdaten ist ungeklärt – sie werden deshalb nicht veröffentlicht.

Handlungsempfehlungen (fehlende Analysen und nächste Schritte):

| Nr. | Empfehlung | Warum (Ergebnis) | Folgeprojekt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Einzelwirkungen von Sonne, Regen, Feuchte, Temperatur und Jahreszeit mit einem Modell trennen | Einzelauswertungen überlagern sich (A3/A5, A7, A8, H1) | FP-3 Machine Learning |
| 2 | Ernte-Erkennung und Tage über ±5 kg mit einem Imkerei-Protokoll prüfen | Eingriffe nur vermutet | FP-2 |
| 3 | Dashboard mit Warnungen (Temperaturabfall im Stock, ungewöhnlicher Gewichtsverlust) | Daten und Kennzahlen liegen in Gold bereit | FP-2 |
| 4 | Dauerbetrieb mit inkrementeller Verarbeitung, Lieferprüfung und Git-Anbindung | Jeder Lauf rechnet heute alles neu; Änderungen per Import | FP-1, FP-5 |
| 5 | Weitere Jahre und Standorte ergänzen, bevor Standortunterschiede verallgemeinert werden | Nur 2017 an beiden Standorten vollständig | FP-2/FP-3 |

Folgeprojekte und Handlungsempfehlungen an die Geschäftsleitung im Detail: Projektplan PP-ITS-002 Kap. 8 und 9.

# 8. Anhang

| ## 8.1 Datenbasis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datei | Zeilen | Messintervall | Zeitraum | Inhalt |
| weight_schwartau.csv | 1.761 | 12 Std. | 01.01.2017 – 31.05.2019 | Stockgewicht in Gramm (00:00 und 12:00 UTC) |
| humidity_schwartau.csv | 1.761 | 12 Std. | 01.01.2017 – 31.05.2019 | Luftfeuchte im Stock (%) |
| temperature_schwartau.csv | 253.430 | 5 Min. | 01.01.2017 – 31.05.2019 | Temperatur im Stock (°C) |
| flow_schwartau.csv | 2.513.836 | 1 Min. | 01.01.2017 – 31.05.2019 | Flugbewegungen am Flugloch, zwei Messreihen |
| Wetter Schwartau (N3) | 21.145 | 1 Std. | wie oben | DWD über Bright Sky, Sonnenstand nach NOAA |
| weight_wurzburg.csv | 1.035.861 | 1 Min. | 01.01.2017 – 20.05.2019 | Stockgewicht in Kilogramm (Lücke Mai–Okt. 2018) |
| humidity_wurzburg.csv | 20.845 | 1 Std. | wie oben | Luftfeuchte im Stock (%) |
| temperature_wurzburg.csv | 958.831 | 5 Min. | wie oben | Temperatur im Stock (°C), Fehlerwerte bis −227 °C |
| flow_wurzburg.csv (Kursfassung) | 2.055.520 | 1 Min. | wie oben | Flugbewegungen, zwei Messreihen; ohne Stunde 00:00–00:59 ab 02.01.2019 |
| Wetter Würzburg (N3) | 20.881 | 1 Std. | wie oben | DWD über Bright Sky (Station Würzburg 1,5 km) |

## 8.2 Befund-Register

Bereinigungsregeln

| # | Notebook | Datei | Befund | Regel | Schritt | Einfach erklärt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | N1 | alle | timestamp ist Text | in Datum/Uhrzeit umwandeln | 2.4 | Zeitangaben waren nur Text; erst als Datum kann man rechnen und sortieren. |
| R2 | N1 | temperature, flow | 24 doppelte Zeitstempel bzw. Rücksprünge an der Zeitumstellung | nach UTC, dann Duplikate prüfen | 2.4 | Bei der Zeitumstellung gibt es eine Stunde doppelt; Weltzeit (UTC) macht jede Minute eindeutig. |
| R3 | N1 | weight 12, humidity 12, temperature 2.032 | fehlende Werte | zählen, nicht auffüllen | 2.5 | Fehlende Messungen werden gezählt, nicht erfunden. |
| R4 | N1 | flow | 697.348 gleiche Zeilen | behalten (echte Nullwerte) | 2.5 | Viele Minuten ohne Flug ergeben gleiche Zeilen – das sind echte Nullen, keine Fehler. |
| R5 | N2 | weight | 102 Werte < 20 kg | ungültig markieren | 2.7 | Ein Stock unter 20 kg ist unmöglich (leere Waage oder Fehler). |
| R5a | N2 | weight | Zeitraum 28.04.–02.07.2018 (130 Werte) | ungültig: Stock nicht auf Waage | 5.1 | In diesem Zeitraum stand der Stock nicht richtig auf der Waage. |
| R6 | N2 | humidity | 31 Werte bis −100 % | ungültig markieren | 2.7 | Luftfeuchte kann nicht unter 0 % liegen; −100 ist ein Fehlercode. |
| R7 | N2 | temperature | 4.033 Werte < 0 °C | behalten | 2.7 | Frost im Winter ist echt und bleibt erhalten. |
| R8 | N2 | flow | zwei Messreihen untereinander | in zwei Spalten trennen | 2.8 | Ein- und Ausflüge standen untereinander und werden nebeneinandergestellt. |
| R9 | N2 | alle | kurzzeitige Ausreißer | robuster z-Score, nur markieren | 3.2 | Einzelwerte, die plötzlich stark abweichen, werden markiert, nicht gelöscht. |

Ergebnisbefunde, Prüfungen, Wetter, Zusatz

| # | Kurzfassung | Schritt | Einfach erklärt |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Duplikate erst nach UTC beurteilbar | 2.4 | Doppelte Uhrzeiten waren nur Folge der Zeitumstellung. |
| E2 | humidity/weight nach UTC immer 00:00/12:00 → Ortszeit mit Sommerzeit | 2.4 | Die Uhrzeiten belegen, dass die Daten deutsche Ortszeit sind. |
| E3 | 29.10.2017 02:00 mehrdeutig; eigene Regel 1. = Sommer-, 2. = Winterzeit | 2.4 | Die doppelte Stunde im Oktober wird nach fester Regel zugeordnet. |
| E4 | nach UTC keine Duplikate, keine Rücksprünge | 2.4 | Nach der Umrechnung gibt es keine Doppelungen mehr. |
| E5 | 28.04.–02.07.2018 Stock nicht auf der Waage (entschieden 30.09.) | 5.1 | Zwei Monate stand der Stock nicht auf der Waage. |
| E6 | Temperatursensor misst im Stock (Sommer 34–35 °C) | 2.7, 2.10 | Der Sensor misst im warmen Stock, nicht draußen. |
| E7 | Datenmengen je Stufe; Speicherformat bestimmt Kosten | 2.6, 2.9, 5.2 | Das Dateiformat bestimmt Platzbedarf und Kosten. |
| E8 | R9-Anteile; nachts und bei humidity zu streng | 3.2 | Die Ausreißer-Prüfung ist nachts zu empfindlich. |
| E9 | Temperatur-Auffälligkeiten meist Rauschen → D2 = 1 °C | 3.3 | Kleine Temperatur-Abweichungen sind Rauschen, kein Ereignis. |
| E10 | Datensatz-Beschreibung nennt Gewicht in kg, Schwartau-Dateien enthalten Gramm; Würzburg tatsächlich kg | 2.1, 5.9 | Die Beschreibung sagt kg, die Schwartau-Daten sind aber Gramm. |
| P1–P8 | Zeitabstände · flow-Teilung · Temperatur realistisch · Ausreißer · Warnhinweis (Folgeprojekt FP-2 Dashboard) · Lücken (P6 = c) · Synapse-Notebook · Dokumentation | 3.1–3.3, 2.8, 5.11 | Plausibilitätsprüfungen: passen die Werte zur Wirklichkeit? |
| W1–W4 | Stationen · Sonnenschein nachts · Sonnenstand · erweiterte Wettergrößen | 3.4, 3.5, 4.3 | Woher die Wetterwerte stammen und wie sie aufbereitet sind. |
| F1–F3, A1–A10, H1 | Analysefragen | 2.10, 3.7, 4.4, 4.5 | Die Fragen, die die Analyse beantwortet. |
| Z1 | Parquet 13–18 % von CSV; zeitsortiert am kleinsten | 5.2 | Parquet braucht nur ein Sechstel des Platzes von CSV. |

Fragen aus dem Projekt (Brainstorming Kap. 7) – Endstand

| # | Frage | Stand |
| --- | --- | --- |
| F1 | Vorzeichen flow: negativ = Aus- oder Einflug? | erledigt 30.09.2026: negativ = Abflug, positiv = Ankunft (Kaggle/HOBOS) |
| F2 | Lizenz des Datensatzes | Kaggle: „Unbekannt“ → Rohdaten werden nicht veröffentlicht (Entscheidung Geschäftsführung 05.10.2026); keine Anfrage bei HOBOS nötig |
| F3 | Gewichtsgrenze bei Sensorstörung (E5) | erledigt 30.09.2026 (Schritt 5.1) |
| F4 | silver/processing in Silver oder Bronze? | erledigt 01.10.2026: Kurs-Vorgabe silver/processing umgesetzt; für den Betrieb Empfehlung Bronze (FP-1) |
| F5 | Kosten eines Notebook-Laufs | erledigt 02.10.2026: Tageslauf mit zwei Städten ca. 0,50 €, alle Tests 1,02 € (Kap. 8.8) |
| F6 | Was wird nach Projektende gesichert, was gelöscht? | geplant nach Kursende 13.10.2026 (Schritt 5.14, Aufgabe 82): sichern, Kosten melden, löschen nach Freigabe |

| ## 8.3 Ablage-Regel (Rückgriff auf letzten guten Stand) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ordner | Zeitstempel | Aufgabe |
| bronze/new | nein | Eingang der aktuellen Lieferung (nach dem Lauf leer) |
| bronze/archive | ja (UTC) | jede Rohdaten-Lieferung, dauerhaft |
| silver/processing/<stadt>/<sensor>/ | nein | aktuelle unbereinigte Arbeitskopie (je Lauf überschrieben; Notebooks lesen nur) |
| silver/cleaned/<stadt>/<sensor>/ | ja (UTC) | nur die neueste bereinigte Version; ältere in _archiv/ |
| gold/<stadt>/ | im Archiv (__bis_<UTC>) | aktuelle Tageswerte; vor dem Überschreiben nach _archiv/ |
| konfiguration/standorte.csv | – | Standort-Tabelle (Stadt, Koordinaten, Zeitzone, Quelle) |

## 8.4 Quellen

Microsoft Learn: „Pipelines and activities“, „Transform data by running a Synapse notebook“, „Synapse notebook activity“, „Apache Spark pool configurations“, „Plan and manage costs for Azure Synapse Analytics“, Managed Identities, Cloud Adoption Framework (Stand 24.–29.09.2026)

Kursunterlagen WBS Coding School Kapitel 4 (Datenbereinigung) und Kapitel 9 (8.14–8.22), Notebooks der Kursleitung

Kaggle „Beehive Metrics“ (HOBOS): https://www.kaggle.com/datasets/se18m502/bee-hive-metrics

Wetter: „Datenbasis: Deutscher Wetterdienst“ (über Bright Sky, https://brightsky.dev); Open-Meteo (CC BY 4.0); NOAA Solar Calculation

pandas-Dokumentation tz_localize (Zeitzonen, ambiguous)

[T1] Fahrenholz, Lamprecht, Kraus (1989), Journal of Comparative Physiology B: https://link.springer.com/article/10.1007/BF00694379

[T2] Stabentheiner, Kovac, Brodschneider (2010), PLOS ONE: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2813292/

[T3] Wikipedia „Winter cluster“: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_cluster

[R1] Wikipedia „Honey flow“: https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_flow

[R2] BEEP Bijenmonitoring „Weight – data interpretation“: https://beep.nl/measurement-system-2/data-interpretation/weight

[R3] „A review of short-term weather impacts on honey production“, International Journal of Biometeorology (2025): https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11785677/

[R4] „Predictive modelling of honey bee foraging activity using local weather conditions“, Apidologie (2018): https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13592-018-0565-3.pdf

[R5] „Using within-day hive weight changes to measure environmental effects on honey bee colonies“, PLOS ONE (2018): https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197589

[R6] „Dietary requirements of individual nectar foragers …“, Apidologie (2019): https://link.springer.com/article/10.1007/s13592-019-00694-9

[Q1] Apache Parquet – Dokumentation „Compression“ und „Encodings“, parquet.apache.org/docs (abgerufen 30.09.2026)

[Q2] pandas – DataFrame.to_parquet (Engine pyarrow, Standard-Kompression snappy), pandas.pydata.org (abgerufen 30.09.2026)

## 8.5 Grafiken (verlinkt; übergreifend in `04_images/`, je Standort in `04_images/<stadt>/`)

Übergreifend – `04_images/`

| Grafik | Aussage | Schritt |
| --- | --- | --- |
| 04_images/p2_pipeline_endstand.png | fertige Pipeline: täglich automatisch von Rohdaten bis Gold, 2 Städte in ca. 13 Min. | Kap. 0, 5.10 |
| 04_images/v1_honig_saison.png | Saisonertrag 2017: Schwartau ca. 74 kg, Würzburg ca. 24 kg | 5.9a |
| 04_images/z1_speicherformate.png | Parquet 13–18 % von CSV | 5.2 |
| 04_images/p1_pipeline_ist_soll.png | Projektverlauf: Pipeline am 29.09. und geplanter Weg A | 4.1 |
| 04_images/gesamtgrafik_beehaven.png | Projektverlauf: Einrichtung und Datenfluss (Stand 28.09.) | – |

Je Standort – `04_images/schwartau/` und `04_images/wurzburg/` (gleiche Dateinamen)

| Grafik | Aussage (Schwartau) | Schritt |
| --- | --- | --- |
| 04_images/schwartau/f1_gewicht_verlauf.png · Würzburg | Gewichtsverlauf, Ernte, Ausfallzeitraum grau | 2.10, 5.1 |
| 04_images/schwartau/f2_flugaktivitaet_monat.png · Würzburg | Flugsaison Mai–August | 2.10 |
| 04_images/schwartau/f3_temperatur_einflug.png · Würzburg | Temperatur und Einflug | 2.10 |
| 04_images/schwartau/d2_sensitivitaet_temperatur.png · Würzburg | Großteil der Temperatur-Markierungen ist Rauschen | 3.3 |
| 04_images/schwartau/n3_wetter_sonne.png · Würzburg | Wetter und Sonnenstand plausibel | 3.4, 3.5 |
| 04_images/schwartau/a2_flug_tageszeit.png · Würzburg | 90 % der Flüge bei Tag | 3.7 |
| 04_images/schwartau/a3_a5_flug_temperatur.png · Würzburg | Maximum 20–30 °C, Hitze-Effekt nicht belegt | 3.7 |
| 04_images/schwartau/a4_a6_flug_regen_sonne_stunde.png · Würzburg | Regen −58 %, Flug folgt dem Tageslicht | 3.7 |
| 04_images/schwartau/a7_flug_feuchte.png · Würzburg | trockene Luft = mehr Flug | 4.4 |
| 04_images/schwartau/a8_flug_strahlung_hitze.png · Würzburg | Strahlung steigert den Flug | 4.4 |
| 04_images/schwartau/a9_a10_flug_wind_luftdruck.png · Würzburg | Wind und Luftdruck unter gleichen Bedingungen ohne Einfluss | 4.4 |
| 04_images/schwartau/h1_honig_produktion.png · Würzburg | Honigtage sind sonnig und regenfrei | 4.5 |

## 8.6 Azure-Konfiguration (Ist-Stand 02.10.2026, zum Nachschlagen)

Ressourcen

| Ressource | Name | Einstellungen | Schritt |
| --- | --- | --- | --- |
| Resource Group (Ressourcengruppe) | rg-beehaven-dev-gwc | Germany West Central; Tags projekt, umgebung, verantwortlich (Rolle), zweck | 1.2 |
| Storage Account (Speicherkonto), Quelle | mabeehavenraw | Blob, hierarchischer Namespace aus, Standard, LRS; Container source-data mit 4 CSV | 1.3 |
| Storage Account, Data Lake Gen2 | mabeehavenlakehouse | StorageV2, Standard, LRS, Hot, hierarchischer Namespace an; Container lakehouse | 1.3, 1.4 |
| Data Factory | adf-beehaven-dev-gwc | V2, Germany West Central, Git später, verwaltete Identität | 1.5 |
| Rollen der verwalteten Identität | – | mabeehavenraw: Storage-Blobdatenleser · mabeehavenlakehouse: Mitwirkender an Storage-Blobdaten | 1.5 |
| Linked Services (verknüpfte Dienste) | ls_blob_mabeehavenraw, ls_adls_mabeehavenlakehouse, ls_synapse_beehaven | Blob, ADLS Gen2 bzw. Azure Synapse Analytics (Artifacts); Anmeldung über verwaltete Identität | 1.6, 5.9 |
| Synapse-Arbeitsbereich, Spark-Pool | syn-beehaven-dev-gwc, sparkbeehaven | Small, 3 Knoten, Auto-Pause 5 Min.; Identität des Arbeitsbereichs: Mitwirkender an Storage-Blobdaten | 5.9 |
| Synapse-Rollen der Data Factory | adf-beehaven-dev-gwc | Synapse Compute Operator, Synapse Artifact User, Synapse Credential User (Bereich Arbeitsbereich) | 5.9 |

Datasets (Datensätze)

| Name | Speicher / Ordner | Format | Parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| ds_raw_sourcedata_bin | mabeehavenraw/source-data | Binär | – |
| ds_lake_bronze_new_bin | lakehouse/bronze/new (Ordner) | Binär | – |
| ds_lake_bronze_new_file_bin | lakehouse/bronze/new (Datei) | Binär | file_name |
| ds_lake_bronze_new_csv | lakehouse/bronze/new | CSV, erste Zeile Überschrift | file_name |
| ds_lake_silver_csv | lakehouse/silver/<folder_name> | CSV, erste Zeile Überschrift | folder_name, file_name |
| ds_lake_bronze_archive_bin | lakehouse/bronze/archive/<folder_name> | Binär | folder_name, file_name |
| ds_lake_konfiguration_standorte_csv | lakehouse/konfiguration/standorte.csv | CSV, erste Zeile Überschrift | – |

Pipelines und wichtige Ausdrücke

| Pipeline | Aufbau | Ausdrücke | Schritt |
| --- | --- | --- | --- |
| pl_ingest_raw_to_bronze | Get Metadata (childItems) → ForEach → Copy binär | Datei: @item().name | 1.7 |
| pl_bronze_to_silver | Get Metadata auf bronze/new → ForEach → Copy CSV → CSV → Notebook silver_automatisierung → bei Erfolg Delete processing_leeren (*.csv, rekursiv) | Ordner: @concat('processing/', split(split(item().name,'_')[1],'.')[0], '/', split(item().name,'_')[0]) · Datei: @item().name | 1.8, 2.2 |
| pl_bronze_new_to_archive | Get Metadata → ForEach → Copy binär mit „Dateien nach Abschluss löschen“ | Ordner: @concat(replace(item().name, '.csv', ''), '_raw') · Datei mit UTC-Zeitstempel HHmmss und Endung _UTC.csv | 1.9 |
| pl_daily_processing | Execute Pipeline × 4, „bei Erfolg“, „Auf Abschluss warten“; Nebenläufigkeit 1; Trigger tr_taeglich_0000_utc (gestoppt) | rohdaten_nach_bronze → bronze_nach_silver → silver_nach_gold → bronze_archivieren | 3.8, 4.1, 5.9 |
| pl_silver_to_gold | Lookup standorte_lesen (alle Zeilen) → ForEach foreach_stadt (sequenziell) → Notebook n4_gold (04_gold_synapse) | Elemente @activity('standorte_lesen').output.value · Basisparameter STADT = @item().stadt | 5.9 |

Regeln: Im Dataset nur @dataset().…, @item() nur in der Aktivität · nach jeder Änderung „Publish all“ und ↻ · jede Aktivität im Feld Description (Beschreibung) kommentieren.

Was ein Betrieb zusätzlich braucht (Ausblick aus AN-ITS-001)

| Baustein | Warum | Stand |
| --- | --- | --- |
| Gold mit Tageskennzahlen und Dashboard | eigentlicher Nutzen | Gold in Azure erledigt (5.9); Dashboard → FP-2 (5.11) |
| Master-Pipeline | richtige Reihenfolge, ein Start | erledigt, 4 Stufen (3.8, 5.9) |
| Trigger (Zeitplan, täglich nachts) | läuft ohne Handarbeit | angelegt, gestoppt (5.10) |
| Fehlerbenachrichtigung (Azure Monitor Alert bei fehlgeschlagener Pipeline) | Fehler sofort bemerken | erledigt: 2 Warnregeln (5.10) |
| Laufprotokoll (was, wann, wie viele Dateien) | Nachweis | Protokolle PR-ITS-006; Laufverlauf im Data-Factory-Monitor; Rückgabewert des Steuer-Notebooks → FP-1 |
| Budget-Warnung | Kostenkontrolle | erledigt 30.09.2026 (5.7) |
| Git für die Data Factory, Entra-Anmeldung statt Zugriffsschlüssel am Speicherkonto | Sicherheit, Nachvollziehbarkeit | Empfehlung Betrieb → FP-1, FP-5 |

| ## 8.7 Technische Durchgangsordner (Kennzeichnung nach Archiv-Regel, Regel-Änderungslog Nr. 38) In diesen Ordnern des Data Lake liegen weder _archiv noch README, weil Pipelines sie vollständig lesen oder leeren. Die Kennzeichnung steht hier und eine Ebene darüber. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ordner | Rolle | Grund |
| bronze/new | Eingang neuer Rohdateien | wird von get_files_bronze_new vollständig gelesen; jede weitere Datei würde kopiert |
| bronze/archive/<name>_raw | Archiv der Rohdaten mit UTC-Stempel | ist selbst das Archiv |
| silver/processing/<stadt>/<sensor> | Arbeitskorb | wird nach Erfolg von processing_leeren rekursiv geleert |
| silver/zwischenstand/<stadt> (lokal 02_daten_ITS-Data/zwischenstand) | Übergabe N1 → N2/N3 | wird bei jedem Lauf überschrieben |

| ## 8.8 Kosten (Ist, abgelesen 02.10.2026) |  |
| --- | --- |
| Ressource | Kosten |
| Spark-Pool sparkbeehaven (alle Synapse-Tests und Läufe 30.09.–02.10.) | 0,85 € |
| Data Factory adf-beehaven-dev-gwc | 0,17 € |
| Speicher (mabeehavenlakehouse, mabeehavenraw) | 0,00 € |
| Summe | 1,02 € (Kursrahmen ≤ 10 €; Restguthaben 195,88 USD) |

Laufend: 2 Warnregeln ca. 0,20 USD je Monat; Trigger gestoppt (0 €). Ein Gesamtlauf mit zwei Städten kostet ca. 0,50 €.

| ## 8.9 Datenminimierung Gold (Idee I73, Prüfung 01.10.2026) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stufe | Wetterspalten | Begründung |
| Rohantwort Bright Sky (Bronze) | 32 (Würzburg 27) | unverändert archiviert, damit die Aufbereitung ohne neuen Abruf wiederholt werden kann |
| Silver wetter | 20 | Messgrößen mit verständlichem Namen und Einheit, Stationen je Messgröße, Sonnenhöhe, Tageszeit |
| Gold Stundentabelle | 11 | nur Größen, die Analyse, Dashboard oder Modell nutzen (Außentemperatur, Niederschlag, Sonnenschein, Wind, Böen, Luftdruck, Taupunkt, Sonnenstrahlung, Wetterlage, Sonnenhöhe, Tageszeit); weggelassen u. a. relative Luftfeuchte, Bewölkung, Windrichtungen, Stationsnamen |
| Einfach erklärt | Am Ende wird aufgeräumt: Ergebnisse sichern, Kosten melden, nicht mehr benötigte Azure-Ressourcen nach Freigabe löschen, damit keine laufenden Kosten entstehen. |  |

Die Luftfeuchte draußen wird in der Analyse über den Abstand Temperatur − Taupunkt bewertet statt über die relative Luftfeuchte – der Abstand trennt „feucht“ besser von „warm“ (A7). Weniger Spalten heißt: kleinere Dateien, schnellere Läufe, weniger Verwechslungsgefahr (Grundsatz Datenminimierung, DSGVO Art. 5 sinngemäß für betriebliche Daten).

| ## 8.10 Glossar (Fachbegriffe einfach erklärt) |  |
| --- | --- |
| Begriff | Bedeutung |
| Azure | Cloud-Angebot von Microsoft: Rechner und Speicher zur Miete, Abrechnung nach Nutzung |
| Ressourcengruppe | Ordner in Azure, der alle Teile eines Projekts zusammenhält |
| Speicherkonto, Data Lake | Online-Speicher; der Data Lake ist ein großes, geordnetes Datenlager mit Ordnern |
| Medallion-Architektur (Bronze, Silver, Gold) | Drei Stufen: Rohdaten unverändert · bereinigt · fertig für Auswertungen |
| Pipeline | Automatischer Ablauf, der Daten kopiert, verschiebt oder verarbeitet |
| Data Factory | Azure-Dienst, der Pipelines steuert – der „Dirigent“ |
| Synapse, Spark-Pool | Azure-Dienst mit Rechnern, auf denen die Notebooks laufen; kostet nur während der Arbeit |
| Notebook | Programmdatei mit Code, Erklärungen und Ergebnissen in einem Dokument |
| Trigger | Zeitplan, der eine Pipeline automatisch startet |
| UTC | Weltzeit ohne Sommerzeit – jede Uhrzeit gibt es genau einmal |
| CSV, Parquet | Dateiformate für Tabellen; Parquet ist kleiner und behält Datentypen |
| Verwaltete Identität | „Dienstausweis“ eines Azure-Dienstes statt Passwort |
| RBAC, IAM | Rechte nach Rollen vergeben (wer darf lesen, wer schreiben) und Zugänge verwalten |
| Human Loop | Ein Mensch gibt frei, bevor es weitergeht |
| Gegenprobe | Nachkontrolle, ob das Ergebnis wirklich stimmt – „Erfolgreich“ heißt nur „kein Abbruch“ |
| z-Score | Maß, wie stark ein Wert von seinen Nachbarn abweicht |
| Folgeprojekt (FP) | Aufgabe, die über dieses Projekt hinausgeht und an eine zuständige Abteilung übergeben wird |